Znak postępowania  GKW.271.13.2012

Umowa

o wykonanie zamówienia publicznego na

Wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na  lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 7,  na dz. nr 2955/1 -etap I  (2 lokale mieszkalne)

WZÓR UMOWY

Załącznik nr 7 do SIWZ

Umowa Nr ......./2012

w dniu ............................. 2012 roku w Działdowie pomiędzy Gminą Miasto Działdowo z siedzibą w Działdowie ul. Zamkowa 12, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta – Bronisława Mazurkiewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Działdowo -Beaty Szydłowskiej -Anaczkowskiej

a ..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie rejestracji w......................................reprezentowanym przez:

1) ....................................................................................................................................

2) ....................................................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego (Nr postępowania GKW.271.13.2012) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 7,  na dz. nr 2955/1- etap I  (2 lokale mieszkalne):

- pierwszy  lokal  ujęty w projekcie budowlanym jako mieszkanie „A” pow. 56,70 m 2  składający się A1-P. Pokoju, A2- Pokoju, A3-Pokoju z aneksem kuchennym, A4-Łazienki,

- drugi  lokal  ujęty w projekcie budowlanym jako mieszkanie „B” o  pow. 47,05 m2 składający   się P.pokoju-B1, Łazienki-B2, Kuchni-B3, Pokoju B4.)

- korytarz o powierzchni 9,90 m2

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych, remontowo - adaptacyjnych polegających na wydzieleniu z części dotychczasowego pomieszczenia usługowego położonego w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 7 dwóch lokali mieszkalnych A i B oraz  korytarza o powierzchni 9,90 m2.

Zakres prac adaptacyjnych obejmuje wykonanie m.in:

1) robót  ogólno – budowlanych,

- wymiana podłóg,

- wykonanie sufitu podwieszanego wraz z dociepleniem,

- wykonanie zamurowań i podziały mieszkań,

- wykonanie robót malarskich,

2)  robót instalacyjnych:

- wewnętrznej instalacji  wod.- kan,

- wewnętrznej instalacji  c.o,

- wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gaz,

- wykonanie  instalacji  elektrycznej

- Szczegółowy zakres robót określa  dokumentacja projektowa,  tylko  w części dotyczącej dla mieszkania  A i B  oraz przedmiar robót  stanowiący formę poglądową i pomocniczą.

- Oprócz zakresu robót określonych w ust. 1 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynności niezbędne do wykonania zamówienia.

§ 2

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

1) postanowieniami niniejszej umowy,

2) dokumentacją projektową tylko  w części dotyczącej dla mieszkania A i B,

3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

4) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, Norm Branżowych i aprobat technicznych,

5) ogólną i szczegółową  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, tylko  w części dotyczącej dla mieszkania A i B,

6) ustalonymi zwyczajami oraz zaleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty z materiałów własnych lub zakupionych przez siebie u producenta, materiały te powinny posiadać atesty, aprobaty, certyfikaty dopuszczenia do stosowania upoważnionych instytucji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do poddania materiałów wykorzystywanych przez Wykonawcę badaniom na placu budowy lub też w innym miejscu określonym przez siebie.

- Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Wykonawcę obciążają opłaty za zużytą w trakcie prowadzonych prac remontowo – adaptacyjnych energię elektryczną oraz wodę.

§ 3

Wykonawca na swój koszt zapewni:

1) niezbędne zabezpieczenie placu budowy i robót,

2) warunki bezpieczeństwa wykonywanych robót,

3) uporządkowanie i oczyszczenie placu budowy i terenów przyległych.

§ 4

Wykonawca ponosi odpowiedzialność:

1) wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z robotami budowlanymi, funkcjonowaniem placu budowy, utrzymaniem obiektów i urządzeń znajdujących się na placu budowy,

2) za przestrzeganie odpowiednich przepisów obowiązujących przy realizacji zadania.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane będące przedmiotem umowy w terminie do dnia 31 maja  2012 r.

- Rozpoczęcie wykonywania robót nastąpi nie później niż 14 dni po podpisaniu umowy.

- Termin przekazania placu budowy ustala się nie później niż na 5 dni przed datą rozpoczęcia robót.

- Realizacja przedmiotu zamówienia przed terminem określonym w ust. 1 nie stanowi podstawy do roszczeń wobec Zamawiającego.

- Termin określony w ust.1 uznaje się za dotrzymany o ile do 31 maja 2012 r. nastąpi podpisanie protokołu odbioru robót.

§ 6

- Zamawiający ustanawia inspektora  nadzoru inwestorskiego w osobie

1) …..................................................................................................................

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru.

- Zmiana inspektora nadzoru nie będzie wymagała aneksowania niniejszej umowy. O zmianie inspektora nadzoru Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie.

§ 7

Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy oraz kierownika robót w osobie (osobach)

1) …........................................................... - …...........................................................

2) …........................................................... - …...........................................................

3) …........................................................... - …...........................................................

§ 8

- Za wykonanie całego zadania będącego przedmiotem umowy strony zgodnie ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 KC :

Wartość netto ......................... zł. (słownie: ........................................................

............................................, podatek VAT ..........% w wysokości .................................zł.

(słownie: ................................................................................................................................

Cena brutto .......................................... zł. (słownie: .....................................................

................................................................................................................................................

- Wynagrodzenie ustalono na podstawie złożonej oferty Wykonawcy, który przed jej złożeniem dokonał analizy dokumentacji projektowej  nie wnosząc uwag, a w ofercie uwzględnił okoliczności mogące wpłynąć na koszty realizacji przyjętego do wykonania zadania.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu robót, odbiorze, oraz na podstawie złożonej faktury końcowej w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 9

1. Wykonawca  może zlecić wykonanie części lub całość robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom.

2. Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całość  robót podwykonawcom, w zakresie   określonym w ofercie Wykonawcy.

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda  Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie i/lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą oraz umowa podwykonawcy 
z dalszym podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Powierzenie wykonania części lub całości robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tych  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

6. Treść umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą powinna być spójna 
z treścią umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.

7. Treść umowy zawartej przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą powinna być spójna z treścią umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą i z treścią umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą.

8. Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, jeżeli w trybie określonym w ust. 3 wyraził zgodę na zawarcie z podwykonawcą umowy.

9. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 7 dni od wystawienia faktury Zamawiającemu, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się uznanie rachunku podwykonawcy. W przypadku niedostarczenia tego potwierdzenia, Zamawiający może do czasu otrzymania tego potwierdzenia wstrzymać się z zapłatą należności Wykonawcy w części równej należności podwykonawcy.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego z tytułu niedotrzymania terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

b)  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego z tytułu nie usunięcia usterek i wad w wyznaczonym   terminie za każdy dzień zwłoki, zwiększony o 50% w przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu dodatkowego w okresie rękojmi  – liczonej od wartości umownej,

c)   za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź rozwiązania umowy z jego winy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn po stronie Zamawiającego, bądź rozwiązania umowy z jego winy – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

3. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności wynagrodzenia
           Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 11

- Strony zgodnie ustalają, że odbiór końcowy obejmuje całe zadanie.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru:

a) wpisem do dziennika budowy /dzienników budowy/,

b) pismem do Zamawiającego informującym o dokonaniu wpisu.

- Potwierdzenie wpisu do dziennika /dzienników budowy/ przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania się tegoż inspektora w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu przez Wykonawcę oznacza gotowość do odbioru, o czym Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego na piśmie.

- Termin odbioru wyznacza Zamawiający nie później niż w 10 dni licząc od dnia otrzymania informacji o gotowości.

- Za datę odbioru uznaje się datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru.

- Ujawnienie wad lub usterek przy odbiorze wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru.

- W dniu odbioru Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet niezbędnych dokumentów  wymaganych przepisami prawa budowlanego dla realizowanego obiektu.

§ 12

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wady powstałe w okresie rękojmi za wady  na zasadach i warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Wykonawca udziela 48 miesięcznej  rękojmi za wady na całość przedmiotu zamówienia, oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie wszelkich usterek w okresie udzielonej przez siebie rękojmi.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 48  miesięcznej rękojmi od daty końcowego odbioru robót (bezusterkowego).

4. Wykonawca zobowiązuje się zlikwidować wady i usterki w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ustalonym w protokole nie krótszym  niż 14 dni.

5. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach i usterkach przedmiotu umowy w ciągu 20 dni od ich ujawnienia w okresie  rękojmi podczas eksploatacji.

6. Wady stwierdzone podczas realizacji robót lub odbioru końcowego, których nie można usunąć, a które  umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem powodują, że Zamawiający ma prawo do obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

7. Jeżeli wady, o których mowa powyżej uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi, a Wykonawca zobowiązany jest spełnić to żądanie.

§ 13

Wykonawca zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi, które będzie wyznaczał Zamawiający w zależności od konieczności i potrzeb.

§ 14

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji robót   i rękojmi do pisemnego informowania Zamawiającego w terminie 7 dni o następujących zdarzeniach:

1) zmiana siedziby lub nazwy firmy,

2) zmiana osób reprezentowanych Wykonawcę,

3) ogłoszenia upadłości Wykonawcy, w tym z możliwością zawarcia układu.

§ 15

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.

- Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia Zamawiający zobowiązany jest do:

a. dokonania odbioru i zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót,

b. przejęcia terenu budowy.

§ 16

Zamawiający zastrzega, że bez jego zgody nie jest dopuszczalna cesja jego praw i obowiązków wobec Wykonawcy na osoby trzecie.

§ 17

Wszystkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści umowy   mogą  być  wykonywane  wyłącznie  w  formie  aneksu  podpisanego  przez  obie  strony,  z zastrzeżeniem art. 144 ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:

- Kodeksu Cywilnego,

- ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Na wypadek sporu między stronami właściwy do jego rozpoznania będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzoną w 4 jednobrzmiących egzemplarzach- 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiającego.

§ 21

Integralną część umowy stanowią dokumentacja projektowa  i materiały przetargowe.

PODPISY STRON

………………………………………  		  ……………………..…………………… 
                      Zamawiający:				                      Wykonawca: