| GMINA MIASTO DZIAŁDOWO |  |
| --- | --- |
| Nazwa Projektu: | „Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową” – w systemie zaprojektuj i wybuduj. |

Zamawiający:

# GMINA MIASTO DZIAŁDOWO

# Ul. Zamkowa 12

# 13-200 Działdowo

Znak postępowania nadany przez Zamawiającego: WRP.271.7.2012

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

Projektowanie i Roboty Budowlane

dalej zwana SIWZ

DOTYCZY:

## postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz                            z infrastrukturą techniczną i drogowĄ” – w systemie Zaprojektuj i wybuduj.

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości przedmiotu zamówienia przekraczającej wyrażoną

w złotych równowartość kwoty 5 000 000 EUR

Zatwierdzam:

Bronisław Mazurkiewicz

Burmistrz Miasta Działdowo

SPIS TREŚCI

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

TOM I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział I	Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział II        Formularze

Formularz 2.1.  Formularz oferty

Formularz 2.2   Formularz „Podwykonawcy”

Formularz 2.3 Treść oświadczeń wynikających z art. 22, 24 i 25     Ustawy Prawo  zamówień Publicznych, /wzór/

Formularz 2.4   Wykaz wykonanych robót budowlanych /wzór/

Formularz 2.5    Treść oświadczenia o posiadaniu uprawnień

Formularz 2.6   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
                       zamówienia /wzór/

Formularz 2.7   Wykaz cen

TOM II

WZÓR UMOWY

TOM III

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

# I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1.1

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ, a zarazem „Zamawiającym” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 – tekst jednolity z późn. zm.) jest:

GMINA  MIASTO  DZIAŁDOWO

NIP: 571-16-02-078

1.2

Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo

tel. +48 23 697 04 00

fax +48 23 697 04 02

e-mail: umdzialdowo@netbiz.com.pl

strona internetowa: http:// www.dzialdowo.pl/

1.3

Rodzaj Zamawiającego: jednostka samorządu terytorialnego.

Główny przedmiot działalności Zamawiającego: KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ.

II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

2.1

Zamawiający opatrzył postępowanie znakiem: WRP.271.7.2012. Zaleca się, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

3.1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 – tekst jednolity z późn. zmianami).

IV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

4.1

Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych Zamawiającego, dotacji z budżetu  Powiatu działdowskiego oraz dofinansowana ze środków UE.

4.2

Projekt ten został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Osi Priorytetowej 2 Turystyka , Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego , Poddziałania 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną                  i drogową” – w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Lokalizacja na terenie miasta Działdowo, województwo warmińsko-mazurskie, Polska               Kod NUTS: PL62

5.2

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot

71.22.00.00-6  Usługi projektowania architektonicznego

45.00.00.00-7  Roboty budowlane

Szczegółowy zakres CPV znajduje się w Tomie III SIWZ - PFU.

5.3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno - użytkowy 
(tom III niniejszej SIWZ).

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w niżej wymienionym zakresie oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, a także wykonanie robót budowlanych wymienionych w zakresie rzeczowym według PFU oraz                  w/w dokumentacji projektowej.

Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmuje następujące elementy:

-   koncepcja projektowa (w 3 egzemplarzach);

- projekt budowlany, stanowiący podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę                           (w 6 egzemplarzach);

-   projekty wykonawcze wszystkich branż, w tym projekt wyposażenia sportowo – biurowo –   administracyjnego niezbędnego do wykonania obiektu „pod klucz” (w 4 egzemplarzach);

-   specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (w 3 egzemplarzach);

-   wykazy wyposażenia (w 3 egzemplarzach);

-   przedmiary robót (w 3 egzemplarzach);

-   kosztorys ofertowy po wykonaniu dokumentacji powykonawczej (w 3 egzemplarzach);

a także uzyskanie wszelkiego rodzaju materiałów wyjściowych niezbędnych do projektowania, a także na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień, decyzji itp. dokumentów administracyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

Dokumentacja projektowa, a w szczególności Projekty Budowlane (PB)  oraz Projekty Wykonawcze (PW) winny obejmować swoim zakresem przewidziane w PFU  roboty rozbiórkowe. Wykonawca powinien przygotować wszelkie niezbędne dokumenty, a także uwzględnić uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień i pozwoleń.

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej winny być sporządzone w dwóch wersjach:        -  papierowej

-  elektronicznej (edytowalnej).

Zakres budowy wodnego centrum rekreacji obejmuje:

- Nowy obiekt 4 poziomowej hali wodnego centrum rekreacyjnego, wraz z saunarium na poziomie 1, fitnessem i siłownią na poziomie 1, gabinetem SPA na poziomie 2 oraz tarasem widokowym na poziomie 3. Na poziomie 0 znajdować się będzie główne wejście, miejsce na kasy, pomieszczenia biurowe, szatnie oraz hala basenowa z basenem rekreacyjnym z basenem wypływowym oraz brodzikiem dla dzieci i wannami z hydromasażem. Na poziomie 1 hali basenowej będzie znajdował się basen sportowy z podnoszonym dnem oraz 3 wanny                         z hydromasażem. Na poziomie pierwszy znajduje się także drugie wejście do budynku.

- Nowy budynek szatni basenów zewnętrznych, lodowiska oraz kortów tenisowych, wraz

pomieszczeniem na zakup biletów, pomieszczeniem na ostrzenie łyżew, pomieszczeniami dla

ratowników oraz bufetem.

- Przestrzeń zabawy dla najmłodszych - brodzik rekreacyjny dla dzieci wraz z wodnym placem zabaw, niecka ze stali nierdzewnej wraz z atrakcjami.

- Przestrzeń dla osób dorosłych, składająca się z basenu rekreacyjnego wraz z atrakcjami – niecka ze stali nierdzewnej wraz z urządzeniami.

- Przestrzeń lodowiska zimą i kortu tenisowego latem.

- Zagospodarowanie terenu.

- Przyłącza instalacji, zgodnie z otrzymanymi warunkami.

- Drogi dojazdowe oraz drogi wewnętrzne wraz z parkingami.

Obiekt wyposażony zostanie w nowoczesny sprzęt sportowy. Nowoczesne rozwiązania ekologiczne pozyskiwania energii wpływają korzystnie na zagadnienia ochrony środowiska. Obiekt wpisuje się w ofertę turystyczną regionu jednocześnie urozmaicając i rozbudowując ją.

5.4

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI .TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

6.1

Zamawiający ustala wymagany termin wykonania zamówienia do 17.11.2014. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji robót budowlanych wynosi 60 miesięcy od odbioru końcowego Inwestycji oraz okres rękojmi wynoszący 36 miesięcy od odbioru końcowego Inwestycji.

VII. PODWYKONAWCY

7.1

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, wykonanie jakiej części zamówienia, zostanie powierzone podwykonawcom.

7.2

Zamawiający nie wprowadza zakazu powierzania podwykonawcom jakiejkolwiek części zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
            DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW

8.1. Warunki udziału w postępowaniu

8.1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                           do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8.2.	Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

8.2.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdyż przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

8.2.2 Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże(-ą), że:

1)	w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wybudował z należytą starannością:

- co najmniej dwa budynki o łącznej wartości robót budowlanych min. 20 000 000,00 zł  (wraz z należnym podatkiem VAT), w  tym co najmniej jeden budynek użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o łącznej wartości  robót  budowlanych min 10 000 000,00 zł  (wraz z należnym podatkiem VAT)

oraz

- co najmniej jeden budynek wraz z kompleksem basenów.

2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, opracowali z należytą starannością:

- co najmniej dwie dokumentacje projektowe obejmujące swym zakresem budowę budynków o łącznej wartości robót budowlanych min. 20 000 000,00 zł (wraz z należnym podatkiem VAT), w tym co najmniej jedną dokumentację projektową obejmującą swym zakresem budynek użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o łącznej wartości robót budowlanych  min. 10 000 000,00 zł (wraz z należnym podatkiem VAT)

oraz

- co najmniej jedną dokumentację projektową obejmującą swym zakresem budynek wraz                  z kompleksem basenów.

Dopuszcza się, spełnienie powyższych warunków łącznie.

Za robotę budowlaną/usługę wykonaną w sposób należyty Zamawiający uważa robotę budowlaną/usługę zakończoną wydaniem protokołu końcowego po rozliczeniu przedmiotu umowy.

Jako „kompleks basenów” Zamawiający uzna obiekt przeznaczony do pływania rekreacyjnego lub sportowego, tożsamy z przedmiotem zamówienia w zakresie przeznaczenia.

8.2.3 Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje, w tym zakresie opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdyż nie stawia żadnych szczególnych wymogów, 
co do potencjału technicznego.

8.2.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże(-ą), że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia, posiadającymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 – tekst jednolity z późn. zm.) uprawnienia do kierowania, a w dalszej części do projektowania robót budowlanych we właściwych specjalnościach:

- kierownik budowy; Minimalne wymagania:

- wykształcenie wyższe techniczne;

- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

- minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika  budowy doświadczenie                 w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o wartości robót nie mniejszej niż 10 mln zł (wraz z należnym podatkiem VAT)

- kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych; Minimalne wymagania:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

- minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót  konstrukcyjno-budowlanych lub kierownika budowy

- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o wartości robót nie mniejszej niż 10 mln zł (wraz z należnym podatkiem VAT)

- kierownik robót elektrycznych; Minimalne wymagania:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

- minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych lub kierownika budowy

- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych przy co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego;

- kierownik robót sanitarnych; Minimalne wymagania:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,   wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

- minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych lub kierownik budowy;

- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych  przy co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego;

- kierownik robót telekomunikacyjnych; Minimalne wymagania:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
 telekomunikacyjnej bez ograniczeń;

- minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót   telekomunikacyjnych lub kierownika budowy

- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych przy co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego;

- kierownik robót drogowych; Minimalne wymagania:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej  bez ograniczeń;

- minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych lub kierownik budowy

- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych  przy co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę dróg, ciągów pieszych i parkingów, o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2

- projektant branży architektonicznej; Minimalne wymagania:

- uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności architektonicznej  bez ograniczeń;

- minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót w branży architektonicznej;

- doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta lub Kierownika projektu przy  opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o wartości robót nie mniejszej niż 10 mln zł (wraz z należnym podatkiem VAT);

- projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych 
i elektroenergetycznej; Minimalne wymagania:

- uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

- minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót instalacyjnych                      w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych;

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta przy projektowaniu co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego w swojej branży;

- projektant branży instalacyjnej w zakresie  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; Minimalne wymagania:

- uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

- minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót instalacyjnych                         w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  wodociągowych i kanalizacyjnych;

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta przy projektowaniu co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego w swojej branży;

- projektant branży telekomunikacyjnej; Minimalne wymagania:

- uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności 
 telekomunikacyjnej bez ograniczeń;

- minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót 
telekomunikacyjnych;

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta przy projektowaniu co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego;

- projektant branży konstrukcyjno- budowlanej; Minimalne wymagania:

- uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

- minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót konstrukcyjno- budowlanych;

- doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta lub Kierownika projektu przy  opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o wartości robót nie mniejszej niż 10 mln zł (wraz z należnym podatkiem VAT);

- projektant branży drogowej; Minimalne wymagania:

- uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności drogowej  bez ograniczeń;

- minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót drogowych;

- Doświadczenie w projektowaniu przy co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę dróg, ciągów pieszych i parkingów o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2

Zamawiający dopuszcza, wskazywanie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko, lecz nie więcej niż dwa, pod warunkiem, że osoba ta posiada co najmniej minimalne kwalifikacje przewidywane dla każdego ze stanowisk, na które jest wskazana.

8.2.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże(-ą), że zarazem:

1) osiągnął (-ęli) za okres ostatnich 3 pełnych lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
   działalności jest krótszy - za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży:

w kwocie minimum 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych)

2) posiada(-ją) środki finansowe w wysokości, co najmniej 10 000 000,00 zł (słownie: 
 dziesięć milionów złotych) lub posiada (-ją) zdolność kredytową w wysokości                          co  najmniej

10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

3) jest(są) ubezpieczony(-eni) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
 działalności z minimalną sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia wysokości 
 co najmniej 10 000 000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych).

8.2.6  Dysponowanie potencjałem

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

8.2.7  Wykonawcy występujący wspólnie

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie.

8.2.8  Przelicznik obcych walut

Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych  powyżej, jeśli wartości zostaną           podane w walutach  innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej                waluty  podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencji),

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

5) sprawozdanie finansowe – Rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio    o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności — za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — za ten okres,

6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych  lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

9.2

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

3)	aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.3

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wymaganych  ustawowo dokumentów w odniesieniu do tych podmiotów.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, dotyczącej tych podmiotów.

9.4

Pozostałe dokumenty do złożenia wraz z ofertą:

1) Oświadczenie o podwykonawcach,

2) Wykaz Cen,

3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej,

4) Wykonawca, który polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania                 z nich przy wykonywaniu zamówienia. (Oryginał)

9.5

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 9.2, przedkłada:

1) pkt 2 - 4 i pkt 6 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony 
      nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

10.1

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10.3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

### 10.4

### Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi                   w niniejszej SIWZ.  Oferta musi być sporządzona w 2 egzemplarzach (1 oryginał i 1 kopia; kopia powinna być kserokopią oryginału) mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. 
Na ofertach powinien być odpowiedni napis: „Oryginał”, „Kopia”.

10.5

W skład oferty winny wchodzić co najmniej oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ, w tym wypełnione formularze zawarte w niniejszej SIWZ. Integralną częścią SIWZ jest także Wzór umowy.

10.6

Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę lub osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy). Przy czym dokument pełnomocnictwa może być przedłożony jedynie w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

10.7

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu 
będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

10.8

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

10.9

Oferta winna być wypisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem 
albo nieścieralnym atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego.

10.10

Oświadczenia składane przez Wykonawcę, a także sporządzone (wypełnione) przez niego dokumenty winny zostać podpisane i parafowane na każdej stronie przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Kopie dokumentów wchodzących w skład oferty winny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

10.11

Pełnomocnictwo obejmujące swoim zakresem umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile umocowanie do podpisania oferty nie wynika z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

10.12

Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane 
przez osobę /osoby/  podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany. W przeciwnym razie zmiany nie będą uwzględnione.

10.13

Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności formularz ofertowy 
– Wykonawca winien wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ.

10.14

Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać 
nie zmieniony.

10.15

Wykonawca umieści ofertę w dwóch kopertach/paczkach, które będą zaadresowane                       do Zamawiającego oraz będą posiadać następujące oznaczenie:

- GMINA MIASTO DZIAŁDOWO, Ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na

„Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą                 techniczną i drogową” – w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Nie otwierać przed dniem 18 stycznia 2013 r.  godz. 11.15

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta/paczka wewnętrzna musi zawierać nazwę oraz adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Skutki związane z nieoznaczeniem oferty w sposób podany w SIWZ ponosi Wykonawca. Nieoznaczenie oferty w sposób podany w SIWZ nie skutkuje odrzuceniem oferty.

10.16

Koperta/paczka powinna być nieprzejrzysta oraz szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

10.17

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

10.18

W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę/paczkę, oznaczoną jak w pkt. 10.15, z dodaniem słowa: "Zmiana" 
lub "Wycofanie".

10.19

Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty 
po upływie terminu składania ofert.

XI.WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

11.1

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ.

11.2

Wykonawcy występujący wspólnie winni spełniać łącznie warunki udziału w postępowaniu, lecz żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

11.3

Spółka cywilna (wspólnicy spółki cywilnej) będzie uważana za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przez spółkę cywilną należy rozumieć spółkę, 
o której mowa w art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(tj. Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

11.4

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ, są obowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (stosownie 
do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

11.5

Postanowienia niniejszej SIWZ dotyczące „Wykonawcy” stosuje się odpowiednio 
do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

11.6

Zamawiający zamierza skorzystać z prawa żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta złożona przez takich wykonawców zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

11.7

Zaleca się, aby w przypadku, gdy wykonawcy występujący wspólnie wnoszą zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, w treści gwarancji lub poręczenia w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, zostały wskazane, jako wykonawcy zamówienia publicznego, wszystkie podmioty występujące wspólnie.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

12.1

Cena oferty  za zaprojektowanie i wybudowanie  wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń na budowę obiektu opisanego w PFU jest ceną ryczałtową. Cenę oferty należy ustalić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia – Programu funkcjonalno - użytkowego, stanowiącego załącznik do SIWZ.

12.2

Cena oferty musi określać wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całości zamówienia, uwzględniać wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia.

12.3

Cena oferty musi zawierać m.in.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), koszty dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w instalacje i urządzenia techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszty wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ustawienia i czasu pracy rusztowań zewnętrznych, zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót.

12.4

Cena oferty musi wynikać z wypełnionego formularza „Wykazie Cen” i musi być sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy robót określone w „Wykazie Cen”.

12.5

W formularzu oferty należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT.

12.6

Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach                    (tj. Dz. U. Nr 97, poz. 1050) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów                      i usług oraz podatkiem akcyzowym;

Prawidłowe ustalenie stawki i kwoty podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT;

W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający doliczy do ceny przedstawionej               w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie                                                        z obowiązującymi przepisami;

12.7

Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.

12.8

Cena nie podlega waloryzacji.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

13.1

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą.

13.2

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 175 000,00 zł (słownie:                            sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

13.3

Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy                 z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

13.4

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
Nr 80 2030 0045 1110 0000 0239 6020 Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Operacyjny w Działdowie  z tytułem  „Wadium WRP.271.7.2012”.

13.5

W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał dokumentu należy załączyć do oferty w oddzielnej kopercie. Koperta ta powinna być oznakowana                     w następujący sposób:

WADIUM W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na

„Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą                 techniczną i drogową” – w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja(-e) ma(-ją) być co najmniej gwarancją(-ami) bezwarunkową(-ymi), nieprzenoszalną (-ymi) oraz zawierać oświadczenie o nieodwołalnym i bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty na pierwsze żądanie Zamawiającego.

13.6

Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach i na zasadach określonych 
w art. 46 Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z powołanym przepisem:

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

14.1

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

GMINA MIASTO DZIAŁDOWO

Ul. Zamkowa 12 13-200 Działdowo,

pokój nr 1 parter ( Biuro Obsługi Klienta).

14.2

Termin składania ofert upływa dnia: 18 stycznia 2013 r. o godz. 11.00.

14.3

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty po terminie oraz zwróci im oferty po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu ma data i godzina wpływu oferty 
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

14.4

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2013 r. o godz. 11.15 w siedzibie GMINY MIASTA DZIAŁDOWO, przy UL. ZAMKOWEJ 12 13-200 DZIAŁDOWO,

w POKOJU  NR 7 ( Sala Konferencyjna).

14.5

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

14.6

Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy nieobecnemu przy otwarciu ofert, informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, na jego wniosek.

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

15.1

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

15.2

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
(w tej samej chwili) co powoduje, że nie znajdzie w tej sytuacji zastosowania 
art. 111 § 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, jeżeli początkiem terminu oznaczonego 
w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, 
w którym to zdarzenie nastąpiło.

15.3

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż o 60 dni.

15.4

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem terminu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

15.5

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

16.1

Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa 
w niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone.

16.2

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium, któremu przypisano znaczenie:

Cena    		– 100 %

16.3

Zamawiający obliczy punktację według kryterium „cena” dla każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu, przy pomocy następującego wzoru:

cena najtańszej oferty

liczba punktów /kryterium „cena”/ =   --------------------------------------------    x 100 pkt.  					                    cena badanej oferty

16.4

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

16.5

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz  uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,  siedziby albo miejsca zamieszkania  
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację.

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne;

c)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d)   terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

16.6

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści również informacje, o których mowa w art. 92 Ustawy PZP, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

17.1

Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.2

O ile zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, umowa regulująca ich współpracę winna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

17.3

Dokładny termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostanie wyznaczony przez Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

17.4

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po wniesieniu 
przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.5

Osoba bądź osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać 
i przedstawić dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, 
o ile umocowanie to nie będzie wynikać z pełnomocnictwa załączonego do oferty 
czy do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu lub z dokumentów załączonych 
do oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu.

17.6

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się 
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania 
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa 
w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

17.7

W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, który zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami.

17.8

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania określone w pkt. 8.2.4 SIWZ oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.)

17.9

Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Szczegółowy Harmonogram Realizacji Inwestycji stworzony na podstawie PFU                                   i zaakceptowany przez Zamawiającego nie później, niż w ciągu 10 dni po podpisaniu umowy.

17.10

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
( i następnie zapewnić ciągłość ) polisę ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy (CAR ), wraz z dowodem zapłaty składki, na sumę gwarancyjną co najmniej opiewającą na kwotę równą wynagrodzeniu Wykonawcy brutto.  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  na 3 dni przed wygaśnięciem okresu obowiązywania polisy, kolejne polisy ubezpieczenia, wraz                     z dowodami zapłaty składek.

XVIII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

18.1

Dla zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

18.2
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służyć będzie pokryciu roszczeń Inwestora (Zamawiającego) w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

18.3
Dopuszcza się złożenie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku następujących formach:

1)  pieniądzu;

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)  gwarancjach bankowych;

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

18.4

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będącej przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wnoszone w pieniądzu, Wykonawca winien wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy:

Nr 80 2030 0045 1110 0000 0239 6020  Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Operacyjny w Działdowie  z tytułem  „Zabezpieczenie NWK WRP.271.7.2012”

18.5

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem 
na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt. 18.4.

18.6

Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego.

18.7

W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji podlega ona pierwotnej akceptacji Inwestora (Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia treści gwarancji na 7 dni przed podpisaniem umowy celem jej weryfikacji. Gwarancja nie może zawierać żadnych ograniczeń do wykonywania uprawnień z niej wynikających, szczególnie w zakresie spełnienia jakichkolwiek warunków wobec Gwaranta zarówno przez beneficjenta gwarancji jak i zobowiązanego.

18.8
Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu następować będzie                                 w następujących terminach:

- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady

18.9
W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie pieniądza, przez spełnienie wymogu zabezpieczenia rozumie się wpływ środków na rachunek Inwestora (Zamawiającego), najpóźniej w dniu podpisania umowy, przed momentem jej podpisania.

18.10
W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania odpowiedniego aneksu przedłużyć ważność obowiązywania zabezpieczenia.

XIX.  MOŻLIWOŚĆ ZMIANY UMOWY

19.1

Zamawiający przewiduje  zgodnie z art. 144 PZP możliwość zmiany w stosunku do treści oferty następujących postanowień umowy w następujących warunkach (okolicznościach):

1) wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem że:

a) zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

b) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

c) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód  bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,

d) wystąpiły bardzo złe warunki atmosferyczne, w istotny sposób odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

e) wystąpiła siła wyższa uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy.

Termin umowny zostanie wydłużony o sumę dni okresów wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z Inżynierem Kontraktu oraz Zamawiającym

Decyzja o konieczności wstrzymania robót powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz powinna zostać uzgodniona z Inżynierem Kontraktu oraz Zamawiającym. O wstrzymaniu robót budowlanych Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić Zamawiającego.

2) zmniejszenia przedmiotu zmówienia, pod warunkiem że:

a) z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji przyczyn wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, których przezwyciężenie wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.

Wszystkie powyższe postanowienia w podpunktach 1) - 2) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) b) zmiana danych teleadresowych c) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem

3) zmiany wynagrodzenia ujętego w §5 ust. 1, pod warunkiem, że

a) Ustawodawca dokonał zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT).

19.2

Zmiana postanowień umowy wymaga  zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności .

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCYH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWNIENIA.

20.1

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia, o którego udzielenie toczy się postępowanie którego dotyczy niniejsza SIWZ oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI powołanej ustawy. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, wzmiankowane środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na „listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej”, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i ogłaszaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

XXI.    INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI, ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

21.1

Oświadczenia, dokumenty wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub faxem, w szczególności:

a) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub dokumentów w formie określonej w pkt. 10.6 SIWZ;

b) dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 10.7 SIWZ za pomocą faksu, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie, o której mowa w pkt 10.6 SIWZ;

c) zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do

potwierdzenia na żądanie drugiej strony faktu otrzymania za pomocą faksu dokumentów,

o których mowa w pkt. 21.1 SIWZ;

d) w przypadku niepotwierdzenia faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego);

e) pytania do treści SIWZ przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 21.5 SIWZ;

f) w przypadku błędnie podanego nr telefonu, faksu lub braku komunikacji z Wykonawcą, Zamawiający  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych               z postępowaniem;

g) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami telefonicznie oraz drogą

elektroniczną;

21.2

W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faxem, odpowiednio -  Zamawiający lub Wykonawca potwierdza na żądanie fakt ich otrzymania.

21.3

Zamawiający przewiduje porozumiewanie się z Wykonawcami pisemnie lub faksem na numer:

fax: (23) 697 04 02

21.4

Do udzielenia szczegółowych informacji w sprawie niniejszego postępowania upoważnieni są:

- Iwona Skrzypek-Keller – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta

- Edward Oman – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta

21.5

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie wzmiankowanego terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg wzmiankowanego terminu składania wniosku.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ bez ujawniania źródła zapytania.

21.6

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią wyjaśnienia, za obowiązującą należy przyjąć treść wyjaśnienia.

21.7

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.

Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści odpowiednią informację na stronie internetowej.

XXII. INNE INFORMACJE

22.1

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

22.2

Koszty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ ponoszą w pełnej wysokości Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

22.3

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

22.4

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XXIII. WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Zamawiający przekazuje Wzór umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący TOM II do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Rozdział II

Formularze

II.1 Formularz oferty

OFERTA

Do

- GMINA MIASTO DZIAŁDOWO

- Ul. Zamkowa 12

- 13-200 Działdowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz                      z infrastrukturą techniczną i drogową” – w systemie Zaprojektuj i wybuduj.

Znak postępowania: WRP.271.7.2012

MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY*

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym                            w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego                            i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę ryczałtową:

Cena Netto ……………………………… zł

(słownie złotych:  ……...…………………….…………………..………………….……….. )

podatek VAT ….. %, w kwocie ………………………zł

(słownie złotych:  ……...…………………….…………………..………………….……….. )

Cena Brutto ………………………….. zł

(słownie złotych:  ……...…………………….…………………..………………….……….. )

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ.

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej,                        do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto), tj. ................................................. złotych  słownie: ......................................................................................... złotych) przed podpisaniem umowy.

- AKCEPTUJEMY wzór umowy (TOM II SIWZ) bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się                   w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że udzielamy Zamawiającemu Gwarancji Jakości na zrealizowany przedmiot umowy na okres 60 miesięcy od odbioru końcowego Inwestycji oraz w okresie rękojmi wynoszącym 36 miesięcy od odbioru końcowego Inwestycji.

- ZOBOWIĄZUJEMY się do udzielenia gwarancji jakości Robót na okres określony                       w SIWZ. Ponadto zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji jakości projektów                               i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót do upływu gwarancji jakości Robót.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany                             w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości …………..,00 PLN, w formie ______________________________.  Wadium prosimy zwrócić przelewem na nasze konto ……………………………………………. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wadium w formie pieniądza)

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólnie ofertę)

- OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych                      w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

13. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym we wzorze umowy), w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Tel.________________________fax._______________________e-mail:_______________

15. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są następujące oświadczenia i dokumenty:

________________ dnia __ __ 2013 roku

* niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

II.2 Formularz „Podwykonawcy”

PODWYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz                              z infrastrukturą techniczną i drogową” – w systemie Zaprojektuj i wybuduj.

Znak postępowania: WRP.271.7.2012

MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY*

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

Oświadczamy, iż:

ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/ przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:

_________________________________________________________________________

(zakres powierzonych prac)

_________________________________________________________________________

(zakres powierzonych prac)

_________________________________________________________________________

(zakres powierzonych prac)

(zakres powierzonych prac)

__________________ dnia __ __ 2013 roku

* niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

II.3A Formularz „Treść oświadczeń wynikających z art. 22  ustawy Prawo  zamówień Publicznych”

OŚWIADCZENIE

dotyczące postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz                              z infrastrukturą techniczną i drogową” – w systemie Zaprojektuj i wybuduj.

Znak postępowania: WRP.271.7.2012

MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY*

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

I.

Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych lub                    w przypadku wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wspólnie z innymi ubiegającymi się o udzielenie zamówienia:

Spełniam warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

__________________ dnia __ __ 2013 roku

* niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

II.3.B Formularz „Oświadczenie wynikające z art. 24 ustawy Prawo zamówień Publicznych”

OŚWIADCZENIE

dotyczące postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz                               z infrastrukturą techniczną i drogową” – w systemie Zaprojektuj i wybuduj.

Znak postępowania: WRP.271.7.2012

MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY*

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

I.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia biorąc pod uwagę art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

__________________ dnia __ __ 2013 roku

* niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

II.4 Formularz „Wykaz wykonanych robót budowlanych”

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

(w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –                         w tym okresie)

dotyczący postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz                            z infrastrukturą techniczną i drogową” – w systemie Zaprojektuj i wybuduj.

Znak postępowania: WRP.271.7.2012

| Lp | Nazwa i adres Zamawiającego /Inwestora/ | Data wykonania zamówienia (dzień, miesiąc, rok) | Miejsce wykonania | Wartość zamówienia (w złotych brutto) | Opis roboty budowlanej ( informacje pozwalające na zweryfikowanie warunków udziału zapisanych w ogłoszeniu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |

Do wykazu wykonanych robót budowlanych należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

__________________ dnia __ __ 2013 roku

..............................................                                                              
                                                                                                      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

II.5 Formularz „Oświadczenie o posiadaniu uprawnień”

OŚWIADCZENIE

dotyczące postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz                             z infrastrukturą techniczną i drogową” – w systemie Zaprojektuj i wybuduj.

Znak postępowania: WRP.271.7.2012

MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY*

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

I.

Oświadczam, iż osoby, wskazane w załączonym przez nas „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”, posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

__________________ dnia __ __ 2013 roku

* niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

II.6 Formularz „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

dotyczący postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz                              z infrastrukturą techniczną i drogową” – w systemie Zaprojektuj i wybuduj.

Znak postępowania: WRP.271.7.2012

MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY*

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy skierować następujące osoby:

| nr | Imię i nazwisko oraz podstawa dysponowania wskazaną osobą | Wykształcenie | Numer uprawnień i szczegółowy zakres uprawnień | Doświadczenie zawodowe (informacje pozwalające na zweryfikowanie warunków udziału zapisanych w SIWZ) | Stanowisko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

__________________ dnia __ __ 2013 roku

...............................................

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

II.7 Formularz „Wykaz Cen”

WYKAZ CEN

# UWAGI OGÓLNE

Płatności za Wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, zgodnie z danymi zawartymi w Formularzu „Wykaz Cen”. Opisy poszczególnych pozycji podane w poszczególnych Wykazach Cen nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach.

# CENY

Ceny Wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN.

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Wykazach Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazów Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego Kontraktu i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.

W związku z powyższym podane kwoty musza obejmować wszelkie wydatki poboczne                           i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem.

Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą.

Cena zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie umowy i powinna obejmować co najmniej:

-    Opracowanie kompletnej i poprawnej dokumentacji projektowej

- Dokumenty Wykonawcy wg S.I.W.Z. wraz z niezbędnymi opłatami administracyjnymi oraz wymaganymi uzgodnieniami,

- Roboty budowlane wg S.I.W.Z. oraz inne niezbędne prace, próby, próby końcowe                          i szkolenia,

- Objazdy, przejazdy, organizację ruchu,

- Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji,

- Opłacenie badań i ekspertyz niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanej umowy wykonanych przez niezależne Instytucje,

- Badania instalacji elektrycznych i kablowych,

- Zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia niezbędnych prób, prób końcowych i prób eksploatacyjnych,

- Zakup i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, instrukcji bhp i ppoż.,

- Zakup sprzętu bhp i ppoż.,

- Zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób i prób końcowych,

- Zabezpieczenie praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy,

- Opracowanie Księgi Obmiaru

- Inne opłaty administracyjne niezbędne do wykonania Kontraktu

- Tam gdzie nie jest jednoznacznie wskazane, że Zamawiający ponosi koszty, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wydatki w swoich kosztach.

Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres Robót i cel ich wykonania uwzględni w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego tym Kontraktem.

W związku z powyższym podane ceny ryczałtowe muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomienia całości Robót zgodnie z Kontraktem w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia.

W Wykazie ceny ryczałtowe w poszczególnych wierszach jak również podatek VAT należy podawać lub wyliczać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę brutto należy wyliczać dla każdego wiersza przez sumowanie cne netto i odpowiedniego podatku VAT. Łączne: cenę netto, podatek VAT i cenę brutto należy wyliczać przez sumowanie odpowiednich kolumn tabeli Wykazu Cen.

Sumaryczna wartość pozycji 1 od a do e  Wykazu Cen nie może przekraczać 8 % wartości oferowanej przez Wykonawcę ceny.

# PŁATNOŚCI

Płatności zostaną określone na podstawie aktualnego, Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Inwestycji opracowanego przez Wykonawcę. Płatności będą dokonywane zgodnie z Umową zawartą z Wykonawcą.

Wykaz Cen

| Lp. | Opis | Cena netto [PLN] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] | Procentowy udział w całości (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | c+d | e |
| 1 | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej |  |  |  |  |
| a | Projekt koncepcyjny (PK) |  |  |  | 0,5 % |
| b | Projekt budowlany (PB) |  |  |  | 2 % |
| c | Projekt wykonawczy (PW) |  |  |  | 3 % |
| d | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) oraz pozostałe opracowania |  |  |  | 1,5 % |
| e | Nadzór autorski |  |  |  | 1 % |
|  | Projektowanie - SUMA |  |  |  | 8 % |
| 2 | Wykonanie robót rozbiórkowych, budowlanych |  |  |  |  |
| a | Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe |  |  |  |  |
| b | Budowa budynku z główną halą basenową |  |  |  |  |
| c | Budowa basenów powiązanych z główną halą basenową |  |  |  |  |
| d | Budowa budynku szatni |  |  |  |  |
| e | Zagospodarowanie terenu ( w tym m.in. drogi, parkingi, chodniki, przyłącza, sieci, boiska, plac zabaw, trawniki, ogrodzenie, odwodnienie, zjeżdżalnie, mostek na wyspę, lodowisko) |  |  |  |  |
|  | Roboty budowlane – SUMA |  |  |  | 92 % |
|  | ŁĄCZNIE wszystkie pozycje |  |  |  | 100 % |

Powyższa cena będzie stanowiła Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

Wykonawcy wypełniają tabelę w kolumnie „e” w polach, które nie są oznaczone kolorem szarym.

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

TOM II

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

WZÓR UMOWY na

PROJEKTOWANIE i ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ....................................  w Działdowie pomiędzy:

- GMINĄ MIASTO DZIAŁDOWO

- z siedzibą przy ul. Zamkowej, 12 13-200 Działdowo,

NIP:  571-16-02-078, REGON: 130377860

- reprezentowaną przez:

- Bronisława Mazurkiewicza Burmistrza Miasta Działdowo,

- przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Beaty Szydłowskiej – Anaczkowskiej,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

....................................................................................................

NIP: ………………….., REGON…………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez …………………………………… pod numerem KRS ………………………. / wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej w  …………………………………………. pod numerem ………………………….,

reprezentowanym przez:

..............................................................................................

zwanym dalej  „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.), w  trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5.000.000 euro 
na wykonanie zadania pn. „Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz                   z infrastrukturą techniczną i drogową” – w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Znak postępowania: WRP.271.7.2012.

§ 1.  Definicje

Dla potrzeb niniejszej Umowy Strony ustalają następujące znaczenie poniższych terminów:

a) Dokumentacja Projektowa – oznacza dokumentację, na podstawie której będzie prowadzona Inwestycja, w rozumieniu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury                 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), składająca się z koncepcji architektonicznej, projektu budowlanego, projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wraz z wymaganymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami. Dokumentacja zostanie przygotowana zgodnie                z wytycznymi zawartymi w SIWZ i PFU.

b) Inwestor / Zamawiający – tj. GMINA MIASTO DZIAŁDOWO, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo;

c) Inżynier Kontraktu – firma BUD-INVENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Odkrytej 36A, wybrana w drodze odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązana na podstawie umowy  z dnia 08.11.2012 r.,  wykonująca usługę polegającą na zarządzaniu, koordynacji i nadzorze inwestorskim nad realizacją umowy                    o roboty budowlane oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj                                 oraz sprawdzeniu dokumentacji projektowej;

d) Inwestycja – kompleksowa realizacja (w systemie ”zaprojektuj i wybuduj”) projektu pn. „BUDOWA WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ                                         Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” obejmująca zaprojektowanie                            i wykonanie robót budowlanych dotyczących w/w zadania;

e) Oferta Wykonawcy – oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „BUDOWĘ WODNEGO CENTRUM REKREACJI                               W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” –                          W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ, wraz z wszystkimi załącznikami, w treści                      w jakiej Wykonawca jest nią związany w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ustawy  Prawo zamówień publicznych;

f) Przetarg na „BUDOWĘ WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ                               Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” – W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ                    I WYBUDUJ - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego               w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.), nr ref Zamawiającego WRP.271.7.2012

g) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona na potrzeby postępowania przetargowego na „BUDOWĘ WODNEGO CENTRUM REKREACJI                           W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” –                            W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ, wraz z wszystkimi załącznikami, w brzmieniu                  z chwili otwarcia ofert;

h) PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.)

i) Szczegółowy Harmonogram Realizacji Inwestycji – szczegółowy harmonogram, który określa terminy i porządek w jakim Wykonawca będzie wykonywał prace projektowe i roboty budowlane, a także określający uruchamiane płatności Wykonawcy, który zostanie przedłożony przez Wykonawcę po podpisaniu Umowy. Harmonogram podlega akceptacji Zamawiającego;

j) Umowa – oznacza niniejszą Umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych;

k) Dofinansowanie Inwestycji - wniosek o dofinansowanie projektu;

l) Właściwe organy – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, o których mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i inne organy administracji właściwe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2. Zapewnienia i oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca zapewnia, że każde z poniższych oświadczeń jest prawdziwe i zgodne                     z rzeczywistym stanem zarówno w dniu zawarcia niniejszej Umowy, jak również będą prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem przez cały okres wykonywania niniejszej Umowy o ile na zasadach określonych w niniejszej Umowie Wykonawca nie oświadczy inaczej:

  - Wykonawca jest podmiotem prawidłowo ustanowionym, zarejestrowanym                    i prowadzącym działalność zgodnie z właściwym dla niego prawem. Wykonawca posiada wszelkie uprawnienia oraz zdolność do zawarcia                         i wykonania niniejszej Umowy, która ustanawia dla Wykonawcy wiążący prawnie obowiązek wykonania jej, a także uzyskał wszelkie wymagane prawem zgody i zezwolenia na zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy oraz spełnił wszelkie warunki niezbędne do jej zawarcia i wykonania wynikające                    z wiążących go przepisów prawa, oraz regulacji wewnętrznych Wykonawcy;

  - zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy, zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę nie narusza żadnych  umów lub zobowiązań, których stroną jest Wykonawca, ani też żadnego orzeczenia sądowego zarówno sądu powszechnego jak i polubownego, jak również nie narusza żadnego przepisu prawa;

  - nie została ogłoszona upadłość Wykonawcy ani nie wszczęto postępowania naprawczego lub tożsamego, jak również żadne z takich postępowań nie toczy się ani – zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy -  nie został złożony wniosek o upadłość Wykonawcy;

  - Wykonawca posiada odpowiednie moce przerobowe i zasoby kadrowe dla należytej i zgodnej z Umową realizacji jej postanowień, zgodnie z danymi zawartymi w Ofercie Wykonawcy w postępowaniu w przetargu nieograniczonym.

  - polisa ubezpieczeniowa OC wykupiona przez Wykonawcę i złożona wraz                   z Ofertą Wykonawcy w  przetargu nieograniczonym jest ważna, a Wykonawca nie naruszył żadnych warunków wynikających z umów ubezpieczenia.

- W przypadku, gdy w okresie po zawarciu Umowy,  Wykonawca poweźmie wiedzę                 o istnieniu faktu, czy okoliczności mogącej zmienić jakiekolwiek oświadczenie czy zapewnienie, Wykonawca bezzwłocznie poinformuje o takim fakcie czy okoliczności Zamawiającego. Po otrzymaniu zawiadomienia o takim fakcie czy okoliczności, który mógłby zmienić oświadczenie czy zapewnienie zawarte w niniejszej Umowie, Zamawiający będzie mógł, w terminie 14 dni od otrzymania powyższego zawiadomienia od Wykonawcy, odstąpić od niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.

- Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, będzie służyć Zamawiającemu również w takim przypadku gdy samodzielnie ustali, iż którekolwiek ze złożonych oświadczeń czy zapewnień Wykonawcy nie odpowiada prawdzie, przy czym Zamawiający może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia takiej wiedzy.

§ 3. Przedmiot Umowy

- Przedmiotem umowy jest realizacja Inwestycji polegająca na „BUDOWIE WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” – W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ, czyli wykonanie czynności projektowania, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego, a także wykonanie stosownych projektów powykonawczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz PFU. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji oraz w okresie rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się                      z dostępnymi informacjami o wszystkich utrudnieniach mogących ewentualnie zaistnieć z uwagi na zakres i rodzaj robót i usług oraz sytuację miejscową. W związku z powyższym Wykonawca nie może dochodzić roszczeń, które wykraczają poza uzgodnioną w niniejszej umowie kwotę ryczałtową. Dotyczy to w szczególności ryzyka związanego z gruntem pod budowę wynikającym z ekspertyzy gruntu, sporządzonej dla tej nieruchomości, względnie z tego, co dla Wykonawcy jako firmy specjalistycznej jest rozpoznawalne lub powinno zostać przez nią rozpoznane.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w ramach wynagrodzenia, określonego                   w § 5 ust. 1, oraz według postanowień niniejszej Umowy, Programu Funkcjonalno-użytkowego, zgodnie z przewidywaną funkcją, uznanymi zasadami sztuki budowlanej i techniki, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzyska wszelkie niezbędne dokumenty do pozwolenia na użytkowanie.

- Zakres świadczeń Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr  2 do niniejszej Umowy. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę                    w stosunku do zobowiązań przyjętych w Ofercie Wykonawcy, są dozwolone                        w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przy czym zmiany takie wymagają pisemnej, uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

§ 4. Terminy realizacji

1.  Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu niniejszej Umowy:

      - termin rozpoczęcia – z dniem podpisania Umowy,

      - termin zakończenia – do 17.11.2014,

      - termin sporządzenia koncepcji projektowej – 30 dni od daty podpisania umowy,

      - termin wykonania projektu budowlanego – 3 miesiące od daty zatwierdzenia koncepcji projektowej, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę,

      - termin sporządzenia dokumentacji projektowej wykonawczej – 3 miesiące od dnia uzyskania pozwolenia na budowę,

      - rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni po dniu, kiedy decyzja o pozwolenia na budowę stała się ostateczna,

      - Zamawiający i Inżynier Kontraktu zatwierdzą każdy etap dokumentacji projektowej lub złożą do niej uwagi w terminie 10 dni od daty jej otrzymania. Złożenie uwag do każdego etapu dokumentacji projektowej powoduje automatycznie powtórzenie procedury zatwierdzenia dokumentacji projektowej po uwzględnieniu uwag przez Wykonawcę.

- Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

- Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów projektowania i robót oraz ich ryczałtowe wartości finansowe określa Szczegółowy Harmonogram Realizacji Inwestycji.

§ 5.  Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z ustaleniami dokonanymi w Przetargu na „BUDOWĘ WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ                                  Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” – W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ                 I WYBUDUJ w oparciu o Ofertę Wykonawcy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe: netto w kwocie: …………………………..……………………………….. PLN (słownie: …………………………………………………………………………..…./100) brutto wraz                 z podatkiem VAT w kwocie: …………………………………………………… PLN (słownie: ………………………………………………………………………….…./100).

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ulega obniżeniu o kwotę wynagrodzenia, jaką Zamawiający zapłacił wszystkim podwykonawcom i dalszym podwykonawcom z tytułu wykonanych przez nich robót na podstawie umów zawartych z nimi przez Wykonawcę (podwykonawców dobranych przez Wykonawcę) za zgodą Inwestora, i do zapłaty której to kwoty Inwestor zobowiązany był solidarnie z Wykonawcą (lub jego podwykonawcą) zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- W razie gdy wynagrodzenie należne Wykonawcy jest niższe od kwot zapłaconych przez Zamawiającego wszystkim podwykonawcom i dalszym podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu tej różnicy powiększonej o 5 % tytułem zapłaty kary umownej.

- Wartość poszczególnych etapów prac projektowych oraz robót określona jest                        w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Inwestycji. Ceny poszczególnych etapów robót dotyczą prac wolnych od wad, wykonanych w pełni, w ustalonych terminach, zgodnie z przepisami, SIWZ, Ofertą Wykonawcy oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Ceny poszczególnych etapów robót obowiązują jako ceny zawierające wszystkie podatki, świadczenia, cła i inne opłaty. Wykonawca w momencie podpisania niniejszej Umowy gwarantuje stałą cenę brutto robót budowlanych objętych niniejszą Umową.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy ze względu               na aktualne przepisy, potrzeby lub posiadane środki finansowe (roboty zaniechane)                   na podstawie jednostronnego pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia robót zaniechanych Wykonawca sporządza przedmiar 
i szczegółowy kosztorys robót zaniechanych i przekazuje Inżynierowi Kontraktu do zaopiniowania. Inżynier Kontraktu przedkłada niezwłocznie Zamawiającemu                              w/w zaopiniowane dokumenty w celu ostatecznego zatwierdzenia.

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy o którym mowa w § 5 ust. 1 podlega zmniejszeniu w przypadku wystąpienia robót zaniechanych o kwotę obliczoną zgodnie 
z postanowieniami ust. 5 i 6.

- Kwota wynagrodzenia obejmuje łączną cenę usług projektowych oraz robót i innych świadczeń, niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi. Wynagrodzenie Wykonawcy  zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujętych, a bez których nie można wykonać zamówienia.

§ 6. Płatność

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.  Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez Inżyniera Kontraktu                 i Wykonawcę Protokół Odbioru Technicznego danego etapu robót zgodnie                                  z Szczegółowym Harmonogramem Realizacji Inwestycji zatwierdzonym przez Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany                      przez obie Strony Protokół Odbioru Końcowego.

- Narastająco płatność za faktury częściowe wystawione od początku realizacji przedmiotu Umowy nie może przekroczyć w danym miesiącu rozliczeniowym, narastająco wartości etapów założonych w danym miesiącu do zakończenia w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Inwestycji.

- Całkowita wartość faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy,                    co Wykonawca uwzględni w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Inwestycji.

- Faktura końcowa dla umowy będzie wystawiona po zakończeniu wszystkich robót                          i czynności objętych niniejszą umową.

- Faktury będą płatne w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu,                            z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 8. Faktury winny być zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu. Kserokopię Wykonawca niezwłocznie dostarcza Inżynierowi Kontraktu.

- Zamawiający wstrzyma płatność faktury częściowej do czasu przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich zatrudnionych przez niego podwykonawców                        i dalszych podwykonawców, o tym że otrzymali od Wykonawcy (lub odpowiednio kolejnych podwykonawców) wynagrodzenie za prace wykonane w ramach etapu Inwestycji, którego dotyczy dana faktura częściowa wraz z podaniem wysokości otrzymanego wynagrodzenia oraz że z tego tytułu nie posiadają żadnych niezaspokojonych roszczeń. Wstrzymanie przez Zamawiającego płatności faktury następuje do wysokości kwoty  stanowiącej różnicę pomiędzy wynikającym z faktury częściowej wynagrodzeniem Wykonawcy a  łączną  kwotą wynagrodzeń zapłaconych przez Wykonawcę i dalszych podwykonawców, ujętą w oświadczeniach, o których mowa wyżej.

- Zamawiający wstrzyma płatność faktury końcowej do czasu przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich zatrudnionych przez niego podwykonawców                          i dalszych podwykonawców, o tym, że otrzymali od Wykonawcy (lub odpowiednio kolejnych podwykonawców) wynagrodzenie za prace wykonane w ramach realizacji Inwestycji wraz z podaniem wysokości otrzymanego wynagrodzenia oraz że z tego tytułu nie posiadają żadnych niezaspokojonych roszczeń. Wstrzymanie przez Inwestora płatności faktury następuje do wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wynikającym z faktury końcowej wynagrodzeniem Wykonawcy a łączną kwotą wynagrodzeń zapłaconych przez Wykonawcę i dalszych podwykonawców, ujętą                           w oświadczeniach, o których mowa wyżej.

- Zamawiający wstrzyma płatność faktury w przypadku braku jej zatwierdzenia ze strony Inżyniera Kontraktu.

§ 7. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy

- Wykonawca wniósł tytułem Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, zabezpieczenie w wysokości 2 % oferowanej ceny brutto Oferty Wykonawcy, tj. na kwotę ………………………… w formie wskazanej w SIWZ, tj……………………………..………..

Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń mogących wyniknąć                    z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy  (Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy).

- W przypadku wykorzystania części Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy poprzez wpłatę Inwestorowi kwoty pieniężnej niezbędnej do uzupełnienia zabezpieczenia do wysokości wskazanej w ust. 1 powyżej, lub poprzez złożenie innego zaakceptowanego przez Inwestora, zgodnego z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych zabezpieczenia.

- Zamawiający ma prawo do zaspokojenia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wypadku wystąpienia jakichkolwiek niezaspokojonych przez Wykonawcę roszczeń z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania Umowy, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji (w szczególności kar umownych, roszczeń z wykonania zastępczego).

- Zamawiający utraci prawo do wykorzystania 70% z kwoty Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w terminie 30 dni od daty ostatecznego zakończenia całości robót               (tj. od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego). W przypadku złożenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w gotówce, 70% zatrzymanej kwoty zostanie Wykonawcy zwrócone w ciągu 30 dni od daty ostatecznego zakończenia całości robót (tj. od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego). Pozostała kwota Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zabezpiecza roszczenia Zamawiającego aż do końca okresu gwarancji i rękojmi.

- Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający utraci prawo do wykorzystania Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy i zwróci na żądanie Wykonawcy oryginał dokumentu ustanawiającego zabezpieczenie. W wypadku wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w gotówce, nie wykorzystana kwota zostanie zwrócona Wykonawcy na jego pisemne żądanie zawierające w swej treści dane rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 8. Obowiązki szczegółowe Stron

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- przekazanie Wykonawcy posiadanych dokumentów związanych z realizacją inwestycji w dniu podpisania umowy,

- udział w Protokólarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy,

- uczestnictwo w naradach technicznych,

- zaplata za wykonane i odebrane roboty,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie Inżyniera Kontraktu.

2.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

  - Sporządzenie kompletnej i poprawnej dokumentacji projektowej w ilości                     i formie opisanej w SIWZ tj.

-   koncepcja projektowa (w 3 egzemplarzach);

-  projekt budowlany, stanowiący podstawę do uzyskania pozwolenia na  budowę (w 6 egzemplarzach);

- projekty wykonawcze wszystkich branż, w tym projekt wyposażenia sportowo – biurowo – administracyjnego niezbędnego do wykonania obiektu „pod klucz” (w 4 egzemplarzach);

-   specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (w 3 egzemplarzach);

-   wykazy wyposażenia (w 3 egzemplarzach);

-   przedmiary robót (w 3 egzemplarzach);

- kosztorys ofertowy po wykonaniu dokumentacji powykonawczej                           (w 3 egzemplarzach);

a także uzyskanie wszelkiego rodzaju materiałów wyjściowych niezbędnych do projektowania, a także na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień, decyzji itp. dokumentów administracyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, przy czym  wszystkie elementy dokumentacji projektowej winny być sporządzone w dwóch wersjach: papierowej oraz  elektronicznej (edytowalnej);

  - wykonanie robót zgodnie z zapisami niniejszej Umowy, dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami techniczno-budowlanymi i przepisami w zakresie BHP i p. ppoż., a także wykonanie przedmiotu umowy w pełnej zgodności z technologią robót wynikającą                        z instrukcji producentów i dostawców materiałów;

  - wykonanie prac projektowych z uwzględnieniem okoliczności, iż przedmiot umowy jest obiektem sportowym, który zawiera skomplikowane elementy konstrukcji basenowych;

  - stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji tych robót z dokumentacją projektową;

  - wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót dot. projektu budowlanego i wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uszczegóławianie dokumentacji projektowej oraz poprawianie błędnych rozwiązań projektowych;

  - uzgadnianie z Zamawiającym i Inżynierem kontraktu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych                         w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego;

  - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę (wszystkie uwagi Zamawiającego w tym zakresie muszą być załatwione niezwłocznie);

  - organizacja zaplecza budowy na własny koszt, zgodnie z protokołem przekazania terenu budowy. (Wykonawcy nie przysługuje prawo do samowolnego zajmowania pomieszczeń zlokalizowanych na terenie wznoszonego obiektu);

  - zabezpieczenie własnym staraniem dostawy energii elektrycznej i wody oraz  innych mediów na plac budowy oraz  w ramach ustalonego w niniejszej Umowie wynagrodzenia  ponoszenie kosztów ich zużycia w trakcie realizacji Inwestycji;

  - utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy oraz w związku z jej prowadzeniem w jej otoczeniu i na drogach dojazdowych.

  - uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym;

  - dokonanie obowiązkowych zawiadomień gestorów sieci, wynikających                               z uzgodnień do projektu budowlanego;

  - uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego;

  - pisemne zawiadomienie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o osiągnięciu gotowości do odbioru;

  - przekazanie wraz z zawiadomieniem o osiągnięciu gotowości do odbioru dokumentacji powykonawczej i odbiorowej wielobranżowej w dwóch egzemplarzach w skład których wchodzić będą miedzy innymi:

  - oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi  przepisami,

  - oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

  - oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,

  - protokoły badań, pomiarów, sprawdzeń i ekspertyz,

  - protokoły z odbiorów technicznych robót ulegających zakryciu oraz wynikających z uzgodnień branżowych,

  - protokoły odbioru urządzeń wymagających dopuszczenia                               do użytkowania,

  - inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą,

  - projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika budowy, inspektorów nadzoru oraz projektanta wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian,

  - Zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone przez inspektorów nadzoru poszczególnych branż,

  - zestawienie ilości wykonanych robót,

  - protokół zwolnienia pasa drogowego,

  - dziennik budowy i inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do użytku,

  - świadectwo energetyczne Inwestycji,

  - instrukcja  bezpieczeństwa p-poż Inwestycji,

  - „Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu” - instrukcje obsługi wszelkich systemów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania obiektu wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych,

  - licencje oraz sublicencje na wszelkie oprogramowanie, systemy itp., zawarte w dostarczonych maszynach i urządzeniach, niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania,

  - w przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności w zakresie wykonania, wykończenia lub wyposażenia przedmiotu Umowy, wyjaśnienie tych rozbieżności i uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego odnośnie  dokonanego wyboru;

  - przedłożenie Inwestorowi zasad eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń, które zostaną określone w przekazanej przez wykonawcę                            w dniu odbioru „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu”. Wykonawca zapewni rozruch wszystkich urządzeń, dostarczy wszystkie niezbędne instrukcje oraz zapewni przeszkolenie pracowników na stanowisku pracy;

  - Przed podpisaniem umowy dostarczenie ( i następnie zapewnienie ciągłości ) polisy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy ( CAR ) na sumę gwarancyjną co najmniej opiewającą na kwotę równą wynagrodzeniu Wykonawcy brutto.  Na 3 dni przed wygaśnięciem okresu obowiązywania polisy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kolejne polisy ubezpieczenia, wraz z dowodami zapłaty składek;

  - Przedłożenie pisemnego oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o tym, iż Wykonawca dokonał całości zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom za dane elementy robót oraz że podwykonawcy i dalsi podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty nie zgłaszają i nie będą zgłaszać żadnych roszczeń wobec Zamawiającego - oświadczenie to winno być potwierdzone przez podwykonawców i stanowić załącznik do faktury;

  - likwidacja na własny koszt placu budowy oraz doprowadzenie terenu do stanu pełnego uporządkowania.

- Jeżeli Wykonawca uważa, że przeszkadzano mu w należytej realizacji przedmiotu Umowy, lub że wystąpiły okoliczności utrudniające, opóźniające lub uniemożliwiające wykonanie przedmiotu Umowy, powinien niezwłocznie zgłosić to pisemnie Zamawiającemu, pod rygorem utraty prawa powoływania się na takie okoliczności                       w przyszłości.

- Wykonawca ponosi, od dnia przejęcia placu budowy, pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku lub w związku z realizacją Umowy poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, w tym w szczególności za szkody na zdrowiu                      i życiu oraz szkody w mieniu.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia istniejących na terenie budowy instalacji, urządzeń podziemnych, podziemnych budowli lub przedmiotów.

- Wszelkie wymagane przez urzędy oraz gestorów mediów odbiory elementów wykonywanych przez Wykonawcę wraz z wszystkimi związanymi z nimi opłatami należą do zakresu świadczenia Wykonawcy w ramach przedmiotu Umowy. Dokumenty odbiorowe należy niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu, lecz nie później niż w 3 dni robocze od daty otrzymania dokumentu.

- Od dnia przejęcia placu budowy Wykonawca ponosi pełne ryzyko zniszczenia, pogorszenia lub uszkodzenia wykonywanych robót, a także ryzyko zniszczenia, pogorszenia, uszkodzenia lub utraty znajdujących się na terenie budowy urządzeń, sprzętu, materiałów budowlanych lub innych przedmiotów.

§ 9. Dokumentacja projektowa

1.	Dokumentacja projektowa zostanie wykonana i dostarczona w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2.	Dostarczona dokumentacja projektowa obejmować będzie: wszelkie projekty koncepcyjne, projekty budowlane, projekty wykonawcze, technologiczne, wszelkie wymagane warunki, uzgodnienia, decyzje, opinie i inne opracowania zgodne z PFU,                  a także kompletną dokumentację projektową powykonawczą.

3.	Wykonawca zobowiązuje się, iż dokumentacja projektowa, która zostanie wykonana                 i dostarczona Zamawiającemu będzie:

a)	zgodna z warunkami określonymi niniejszą Umową i PFU

b)	zawierać wszelkie uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do wybudowania Inwestycji na podstawie projektów, a w szczególności: uzgodnienia rzeczoznawców BHP, pożarnictwa, sanitarnych oraz uzgodnienia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

5.	Wykonawca w ramach wynagrodzenia, ustalonego w § 5 ust. 1, obowiązany jest do wykonywania nadzoru autorskiego w czasie realizacji Inwestycji, prowadzonej w oparciu o projekty wykonane na podstawie niniejszej Umowy, oraz w czasie trwania gwarancji                 i rękojmi, zgodnie z postanowieniami Umowy. Nadzór autorski będzie prowadzony we wszystkich niezbędnych branżach.

§ 10. Prace projektowe, decyzje administracyjne i dokumentacja budowy

1.	Za poprawność dokumentacji projektowej, zgodność z PFU, zgodność z Umową

i przepisami prawa odpowiada wyłącznie Wykonawca.

2.	Wykonawca zobowiązuje się, iż dokumentacja projektowa będzie zawierała pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest zgodna z Umową, obowiązującymi przepisami prawa               i że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3.	Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczana dokumentacja projektowa będzie również zgodna z wymaganiami Zamawiającego, a w szczególności:

a)	dostarczane warunki, uzgodnienia, decyzje administracyjne, opinie i inne opracowania, niezbędne dla należytego wykonania Umowy lub wymagane odrębnymi przepisami prawa, będą wydane na rzecz Zamawiającego,

b)	uzyskane oryginały decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu wraz z załączeniem do każdej decyzji                          2 kompletów oryginałów projektu budowlanego, ostemplowanych przez właściwy organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę, i trzema egzemplarzami tych projektów, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, przy czym do każdego egzemplarza dostarczonego projektu budowlanego, zarówno oryginału jak i kopii, należy dołączyć jego wersję elektroniczną,

c)	dostarczone przez Wykonawcę w ramach Umowy projekty wykonawcze będą zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem budowlanym, wykonane zgodnie                z Umową, o szczegółowości niezbędnej do jednoznacznego i czytelnego rozumienia projektów, pozwalającej na należytą budowę Inwestycji w oparciu o te projekty, zgodne                 z PFU; projekty wykonawcze będą wykonane we wszelkich branżach, a w szczególności: architektury, konstrukcji, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i przyłączy nie projektowanych przez innych gestorów mediów, drogowej oraz zieleni i małej architektury,

d)	do projektów wykonawczych będą załączone katalogi materiałów wykończeniowych                         i urządzeń przewidzianych do zainstalowania, posiadających aprobaty i atesty                           z podaniem ich danych technicznych oraz wykonawcze projekty aranżacyjno-kolorystyczne wykończenia wnętrz, przy czym dostarczone przez Wykonawcę projekty wykonawcze wymagają uzyskania akceptacji Zamawiającego, w terminie 10 dni roboczych od daty pisemnego ich przekazania, a Wykonawca uwzględni w projektach wykonawczych wszelkie uwagi, zalecenia, opinie i poprawki, w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego ich przekazania,

e)	projekty wykonawcze oraz Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych będą wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072, z późn. zm.),

f)	Wykonawca dostarczy również w ramach dokumentacji projektowej kompletne przedmiary robót i kosztorysy w formie papierowej i elektronicznej, w wersji umożliwiającej odczyt i obróbkę w programie Norma lub kompatybilnym,

g)	dostarczona dokumentacja projektowa zawierać będzie wszystkie niezbędne uzgodnienia z dostawcami mediów, a w szczególności uzgodnioną lokalizację przyłączy do budynku,

h)	Wykonawca niezwłocznie wprowadzi do dokumentacji projektowej, własnym kosztem i staraniem:

-	wszystkie uzupełnienia i korekty wskazane przez właściwe organy administracyjne                  i instytucje dokonujące uzgodnień oraz wydające decyzje, warunki i inne wymagane dokumenty,

-	wszystkie poprawki w dokumentacji wymagane właściwymi przepisami prawa                        i postanowieniami Umowy,

i)	dostarczona dokumentacja projektowa będzie skoordynowana z istniejącymi lub będącymi w trakcie wykonywania projektami na prace poza terenem zamierzenia budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 1, a służącymi obsłudze tego terenu (sieci zewnętrzne, drogi i inne),

j)	dostarczana dokumentacja zawierała będzie:

-	podpis projektanta i sprawdzającego oraz ich oświadczenia, zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 – tekst jednolity                           z późn. zm.),

4.	W przypadku, gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia w projektach zmian wskazanych przez Zamawiającego lub wynikających z zaleceń rzeczoznawców: sanitarnego, BHP, pożarowego, braku uzgodnienia dokumentacji w Zespole Uzgodnień Dokumentacji, stwierdzenia błędów konstrukcyjnych, zastosowania rozwiązań projektowych niezgodnych z Umową, na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wszystkich, zgodnych z Umową zmian, uwag lub poprawek w projektach lub wykonania zamiennych projektów i uzyskania w imieniu                       i na rzecz Zamawiającego zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowę, bez dodatkowego wynagrodzenia.

5.	Wykonawca obowiązany jest zastosować się do przedstawionych pisemnie przez Zamawiającego zaleceń, opinii i uwag w przypadku braku zgodności z PFU.

6.	Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na każde życzenie Zamawiającego, obecność swoich przedstawicieli w spotkaniach koordynacyjnych i konsultacyjnych, dotyczących realizacji Inwestycji, o których Zamawiający poinformuje w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze przed planowanym spotkaniem.

7.	Wykonawca wykona spis dostarczonych w ramach Umowy dokumentacji

i opracowań w terminie 3 dni od ich przekazania.

§ 11. Prawa autorskie dotyczące projektów

1.	Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz zezwala na wykonywanie autorskich praw zależnych, do dokumentacji projektowej i wszelkich opracowań dokumentacji projektowej objętej przedmiotem Umowy w odniesieniu do wszelkich znanych pól eksploatacji istniejących w chwili przeniesienia, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904, z późn. zm.). Przeniesienie praw autorskich następuje bezwarunkowo, na czas nieokreślony do jednokrotnego wybudowania.

2.	Majątkowe prawa autorskie, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności prawo do wyłącznego korzystania z dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy, na zasadach wyłączności w kraju i za granicą, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:

a)	wykorzystania dokumentacji projektowej w całości lub w części, w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1, w całości lub etapami,

b)	wykorzystania dokumentacji projektowej w całości lub w części, w celu przygotowania i przeprowadzenia ewentualnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnych dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1,                      w całości lub etapami,

c)	utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej w całości lub w części,

d)	wytwarzania każdą możliwą techniką egzemplarzy dokumentacji projektowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną lub techniką cyfrową,

e)	obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową utrwalono – wprowadzanie do obrotu,

f)	rozpowszechniania dokumentacji projektowej w całości lub w części, w sposób inny niż określony wyżej,

g)	publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania dokumentacji projektowej,

h)	wykonywania zależnych praw autorskich,

i)	zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom,

w przypadku gdy strony nie będą związane umową o pełnienie nadzoru autorskiego,

j)	wprowadzania do pamięci komputera.

3.	Wykonawca oświadcza, że będzie wyłącznym właścicielem majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego                            w zakresie dotyczącym dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu ewentualnych wydatków i naprawienia poniesionych przez niego szkód na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

4.	Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne dokonywanie wszelkich przeróbek dokumentacji projektowej, jak i poszczególnych jej części, oraz wprowadzanie zmian, adaptacji, dokumentacji zamiennych i opracowań do sporządzonej w ramach Umowy dokumentacji projektowej, na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z zapisem ust. 1 i 2.

5.	Wykonawca w terminie 7 dni od wykonania dokumentacji projektowej przekaże Zamawiającemu zgodę autorów dokumentacji projektowej (w formie pisemnych oświadczeń) na wielokrotne dokonywanie wszelkich, niezbędnych z punktu widzenia Zamawiającego, zmian, uzupełnień lub adaptacji dokumentacji projektowej jako całości, jak również poszczególnych jej części składowych. Oświadczenia te będą zawierać stwierdzenie, iż ww. czynności wykonywane przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego upoważnioną nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych autorów dokumentacji projektowej.

6.	Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową zgodę autorów dokumentacji projektowej (w formie pisemnych oświadczeń) do wykonywania zależnego prawa autorskiego przez Zamawiającego.

7.	W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 5 i 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł   (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody wyższej niż zastrzeżona kara umowna, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym.

8.	W przypadku dokonywania zmian, projektów zamiennych, itp., zgodnie z zapisem

z ust. 4 i 5, na egzemplarzach opracowania będzie wymieniony twórca projektu pierwotnego, tytuł projektu pierwotnego oraz Wykonawca.

9.	Dla wypełnienia zobowiązania, określonego w zapisie ust. 8, Wykonawca

w przekazanej dokumentacji projektowej określi, kto jest twórcą poszczególnych części projektu. Jeżeli Wykonawca nie dokona takiego przyporządkowania, za twórcę danej części projektu będzie uważana osoba podpisana na tej części projektu.

10.	Strony ustalają, że wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz za przeniesienie na własność poszczególnych egzemplarzy dokumentacji i innych opracowań, powstałych w wyniku wykonywania przez Wykonawcę Umowy, zawiera wynagrodzenie, określone w § 5 ust. 1.

11.	Przeniesienie powyższych praw następuje w momencie przekazania dokumentacji projektowej i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z zapisami Umowy.

12.	Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa nie będzie obciążona żadnymi prawami, ani roszczeniami osób trzecich, oraz że nie udzielił dotychczas żadnych zezwoleń na korzystanie z niej.

13.	Wykonawca zobowiązuje się do nie wykonywania swoich autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej, jak również zapewni, że osoby, którym one przysługują nie będą wykonywały przysługujących im autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej.

14.	Wykonawca zobowiązuje się przekazać również Zamawiającemu, wraz                                 z dokumentacją projektową, pisemne zobowiązania wszystkich autorów dokumentacji projektowej do niewykonywania osobistych praw majątkowych.

§ 12. Materiały i podwykonawcy

    - Wykonawca użyje do wykonania robót realizowanych w ramach Umowy materiały                    i urządzenia spełniające wymogi jakościowe dopuszczające do obrotu i stosowania   w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane               (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 – tekst jednolity z późn. zm.).

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu  Umowy  wskutek  zastosowania   niewłaściwych   materiałów i urządzeń, nie spełniających wymogów norm, obowiązujących przepisów oraz wymagań wynikających z  projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót, dodatkowych wytycznych                      i wymagań Zamawiającego.

    - Wykonawca zobowiązany jest przekazywać sukcesywnie Inżynierowi Kontraktu niezbędne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty na materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu Umowy wydane przez uprawnione jednostki, najpóźniej w dniu odbioru danego elementu robót. Komplet tych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do protokołu odbioru końcowego.

    - Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy siłami własnymi i korzystając                          z pomocy podwykonawców, w zakresie w jakim podał to w Ofercie Wykonawcy. Podwykonawcy będą realizować wyłącznie zakres robót wskazany w Ofercie Wykonawcy.

    - Wykonawca odpowiada za wszelkie działania podwykonawców jak za swoje własne.

    - Zawarcie umowy z podwykonawcą na zakres podany w Ofercie Wykonawcy lub jego część wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Stosowny wniosek                     o zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy (zawierającego określenie kwoty należnej podwykonawcy, warunków odbioru i płatności oraz terminu zakończenia robót). Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnego projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wraz z pisemnym wnioskiem na wyrażenie zgody na zawarcie umowy, nie wyrazi na piśmie zastrzeżeń lub sprzeciwu, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§ 13. Odbiory

- Zamawiający dokonuje odbiorów poszczególnych etapów robót zgodnie ze Szczegółowym Harmonogramem Realizacji Inwestycji na podstawie zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru potwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu. Odbiór końcowy dokonywany jest w ciągu 7 dni od zakończenia odbioru wstępnego. Zgłoszenia gotowości do odbioru poszczególnych etapów robót oraz odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokonywane są wyłącznie pisemnym zgłoszeniem na adres siedziby Zamawiającego, do którego Wykonawca zobowiązany jest załączyć wszystkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem, w szczególności certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty i sprawdzenia, aprobaty techniczne, świadczenia dopuszczenia do stosowania               w budownictwie, geodezyjne pomiary powykonawcze, protokóły badań i sprawdzeń, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia właściwych organów, gestorów sieci itp. o których mowa w § 8 ust. 2 lit. o)

- Odbiór końcowy zostanie poprzedzony odbiorem wstępnym dokonanym przez Inżyniera Kontraktu. Po realizacji wszystkich elementów harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz dokonaniu pozytywnych odbiorów przez wszystkie wymagane przepisami prawa organy kontroli technicznej Wykonawca zgłosi Inżynierowi Kontraktu przedmiot umowy do odbioru wstępnego. Do odbioru wstępnego robót Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia                   i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Pozytywny odbiór, z którego zostaje spisany protokół gotowości do odbioru końcowego, Inżynier Kontraktu potwierdza wpisem do dziennika budowy.

- Termin odbioru powinien zostać wyznaczony nie później niż w ciągu 5 dni roboczych –                w przypadku odbioru poszczególnych etapów robót zgodnie ze Szczegółowym Harmonogramem Realizacji Inwestycji, 2 dni roboczych w przypadku robót ulegających zakryciu i zanikających od pisemnego powiadomienia Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, 5 dni roboczych – w przypadku odbioru końcowego od dnia potwierdzenia zasadności zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót przez Inżyniera Kontraktu.                     Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez każdą ze Stron. Podpisany protokół stanowi wyłączną podstawę do zakwalifikowania robót jako zakończonych                     i pełnowartościowych.

- W razie stwierdzenia nie zakończenia przedmiotu umowy, wad lub braków wykonanych robót, braku, niekompletności lub wad dostarczonych dokumentów odbiorowych Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonych wad lub braków.

- Jeżeli mimo istnienia wad lub braków Inwestor dokonuje odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, usunięcia wad albo uzupełnienia braków wyszczególnionych w protokóle odbioru, w terminach w nim ustalonych.

§ 14.  Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji jakości wykonanych robót na okres 60 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru inwestycji.

- Wykonawca udziela rękojmi na okres 36 miesięcy po zakończeniu okresu gwarancji.

- Wykonawca udziela Gwarancji Jakości na okres 36 miesięcy na zamontowane elementy, urządzenia, maszyny oraz instalacje niezależnie od gwarancji jakości udzielonej przez producenta tych urządzeń. Odpowiedzialność z Gwarancji Jakości obejmuje wady fizyczne rzeczy objętych Gwarancją Jakości. Warunki i terminy Gwarancji jakości określa Wzór Karty Gwarancyjnej załączony do Warunków Kontraktu. W okresie gwarancji Wykonawca na pierwsze wezwanie Zamawiającego, skierowane na adres Wykonawcy, zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych mu wad niezwłocznie                      po otrzymaniu wezwania i usunąć je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Fakt usunięcia wady musi być pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego.

- Po upływie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego, na wezwanie Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy stawią się w terminie wyznaczonym do udziału                               w przeglądzie gwarancyjnym.

- Kolejne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą raz do roku przez cały okres objęty gwarancją, przy czym ich termin ustali Zamawiający.

- Ostateczny Przegląd Gwarancyjny zostanie przeprowadzony w okresie 20 - 40 dni przed upływem terminu zakończenia gwarancji i rękojmi, przy czym ich termin ustali Zamawiający.

§ 15.  Wykonanie zastępcze

- W przypadku gdy:

  - Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z Umowy, lub wykonuje                 je w sposób nienależyty,

  - w okresie gwarancji, Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie, lub usunął ją nienależycie,

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zlecenia wykonania czynności, których Wykonawca zaniechał, lub które wykonał lub wykonuje nienależycie, innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

- Uprawnienie zapisane w ust. 1 a powyżej może być zrealizowane, o ile mimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania w terminie odpowiednim zobowiązań wynikających z Umowy, lub zmiany sposobu wykonania tych zobowiązań na zgodny z Umową, Wykonawca, pomimo upływu wyznaczonego terminu, nadal nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, lub nadal wykonuje je               w sposób nienależyty.

- Uprawnienie zapisane w ust. 1 b powyżej może być realizowane bez dodatkowych wezwań.

- W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kwoty równej wynagrodzeniu podmiotu, któremu zlecono wykonanie zastępcze, oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze skorzystaniem z wykonania zastępczego                            (w szczególności koszty wyłonienia podmiotu, który wykona czynności w ramach wykonania zastępczego, koszty doradztwa). Koszt wykonania zastępczego może być                  w szczególności kompensowany z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

- Zapłata na rzecz Zamawiającego kosztów wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń Zamawiającego o naprawienie szkody, kar umownych i innych wynikających z Umowy i przepisów prawa.

§ 16.  Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:

a)  	w razie zwłoki   w zakończeniu robót w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 lit. b)  Umowy – w wysokości  2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki.

b)	w razie zwłoki w wykonaniu obowiązków opisanych w § 4 ust. 1 lit. c) d) e) f) Umowy –  w wysokości  500,00 zł (pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki.

c)	 w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, na skutek okoliczności za  które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, albo w razie bezzasadnego zerwania Umowy (w szczególności odstąpienia od niej) lub zaprzestania jej wykonywania przez Wykonawcę:

- w wysokości 10 % wartości brutto prac pozostałych do wykonania,

- w wysokości 60 %  wartości brutto prac pozostałych do wykonania, w przypadku gdy wykonano ponad 90 % robót przewidzianych w Szczegółowym           Harmonogramie Realizacji Inwestycji.

- Wartość brutto prac pozostałych do wykonania stanowiących podstawę obliczenia kary umownej zostanie ustalona w oparciu o Szczegółowy Harmonogram Realizacji Inwestycji.

- Kary za zwłokę  w wykonaniu etapu robót lub całości przedmiotu Umowy nie są naliczane po dacie otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o zakończeniu etapu robót lub całości przedmiotu Umowy pod warunkiem, że w następstwie takiego zgłoszenia odbiór został dokonany, a zgłoszenie zostało dokonane po faktycznym wykonaniu oddawanego elementu robót lub całości przedmiotu Umowy.

§ 17.  Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadkach, gdy:

1)  Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie ustalonym w § 4 ust. 1 lit. a. Umowy bez uzasadnionych przyczyn, lub zaprzestał ich wykonywania w okresie obowiązywania Umowy i nie podejmuje ich mimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca opóźnia się w realizacji robót budowlanych, ponad 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Inwestycji, chyba, że opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca dopuszcza do wstrzymania robót budowlanych ponad 14 dni nie mając na to zgody Zamawiającego,

- Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w § 8 ust. 2                      lit. r Umowy lub ubezpieczenia które przedłożył wraz z ofertą,

- Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej Umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,

7) rozpoczęła się likwidacja  Wykonawcy lub wszczęto wobec niego postępowanie upadłościowe,

8)   Zamawiający zaprzestanie realizacji Inwestycji,

9) stwierdzone wady uniemożliwiają realizację Inwestycji lub jej części zgodnie                           z postanowieniami Umowy i towarzyszącej jej dokumentacji lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie przez Inwestycję zamierzonych parametrów, chyba że wady te powstały z przyczyn, którym Wykonawca nie mógł zapobiec.

- 2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 120 dni od chwili gdy powziął wiadomość o okolicznościach, wskazanych w ust. 1 powyżej.

- 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4. Odstąpienie od Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem bezskuteczności takiego oświadczenia.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, rozliczenie Stron nastąpi na zasadzie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za czynności rzeczywiście wykonane do dnia odstąpienia.

6. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi ta Strona, która spowodowała odstąpienie.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, w dniu następnym po doręczeniu oświadczenia                   o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w tym terminie do sporządzenia protokółu inwentaryzacji, Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie i będzie on uważany za prawidłowy                             i obowiązujący. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia, w zakresie ustalonym w protokóle inwentaryzacji, przy uwzględnieniu wszystkich przysługujących Inwestorowi kar umownych i odszkodowań.

§ 18.  Siła wyższa

1.  Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było ani przewidzieć ani mu zapobiec (w szczególności powódź, trzęsienie ziemi, tornado).

2.  Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę nie później niż w terminie 3 dni od powstania okoliczności siły wyższej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na taką okoliczność. W takim przypadku uzgodniony zostanie sposób  i zasady dalszego wykonywania Umowy.

§ 19.  Postanowienia końcowe

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1	- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (z wyjątkiem treści objętej niniejszą umową)

- Załącznik nr 2	- Oferta Wykonawcy

- Załącznik nr 3	- Program funkcjonalno – użytkowy

- Wszystkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

- Zmiany Umowy mogą wystąpić wyłącznie przy uwzględnieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i w zakresie przewidzianym w SIWZ, przy czym co do zmiany wynagrodzenia obie strony zobowiązują się do zmiany Umowy w przypadku podwyższenia lub obniżenia stawki VAT.

4.  Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.

5.  W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Pracy i BHP.

6. Przeniesienie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy, w tym                                   w szczególności przeniesienie wierzytelności przysługującej Wykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.

7.  Sądem właściwym do rozpoznawania sporów z Umowy jest Sąd właściwy ze względu na miejsce prowadzenia Inwestycji.

8.  Jako adresy do doręczeń strony ustalają adresy wskazane w komparycji Umowy. Strony mają obowiązek wzajemnego zawiadamiania się, aż do upłynięcia okresu gwarancji, listem poleconym o każdej zmianie siedziby w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zaistnienia tego faktu. W przypadku niepowiadomienia się wzajemnie o zmianie adresu, pismo doręczone na adres Strony wskazany w komparycji Umowy, uważa się za skutecznie doręczone.

9. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA

KARTA GWARANCYJNA

(Gwarancja Jakości)

WZÓR

...................................................................................................................................................

/Nazwa Wykonawcy/

udziela gwarancji dobrej jakości

na roboty budowlane z projektowaniem oraz dostarczone i wbudowane urządzenia i materiały, w ramach zamówienia na wykonanie zadania:

„budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz                            z infrastrukturą techniczną i drogowĄ” – w systemie Zaprojektuj i wybuduj

Wykonane wg Umowy Nr ................... z dnia ...................... i przekazane Świadectwem Przejęcia z dnia.......................

- na okres 60 miesięcy na wykonane roboty budowlane i montażowe oraz użyte do wykonania przedmiotu Umowy materiały, od dnia wystawienia Odbioru końcowego

- na okres 36 miesięcy na bezawaryjne techniczne działanie instalacji oraz dostarczone maszyny i urządzenia licząc od daty wystawienia Odbioru końcowego

WARUNKI GWARANCJI:

- Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, zamontowane urządzenia oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

- Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.

- Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach lub usterkach w terminie 7 dni od ich ujawnienia.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 72 godzin od dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub za pomocą zatrudnionej strony trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Wykonawca usunie każdą usterkę lub wadę w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o jej ujawnieniu lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. W razie zwłoki Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub za pomocą zatrudnionej strony trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Stwierdzenie usunięcia wad lub usterek powinno nastąpić najpóźniej na 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek Wykonawca winien sporządzić protokół, który podpisuje przedstawiciel Wykonawcy i przedstawiciel Zamawiającego. Taki sam protokół Wykonawca sporządzi po upływie okresu gwarancji stwierdzając w nim że wszystkie ujawnione w okresie gwarancji wady i usterki zostały usunięte.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne                      i prawne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

- W ramach odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy nowej wolnej od wad.

- Zamawiający ma prawo wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa nie przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej Gwarancją Jakości okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad albo naprawy rzeczy.

- W przypadku wymiany części rzeczy objętej gwarancją okres gwarancji jakości biegnie dla tej części.

- W innych przypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiajmy nie mógł z niej korzystać.

- W każdym przypadku przedłużony Okres Gwarancji nie może być przedłużony o więcej niż dwa lata w stosunku do Okresu gwarancji Jakości określonego powyżej.

- Jeżeli okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta urządzeń, maszyn oraz instalacji jest dłuższy niż Okres Gwarancji Jakości udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany z ostatnim dniem upływu Okresu Gwarancji Jakości udzielonej przez Wykonawcę do przeniesienia na Zamawiającego uprawnień wynikających z tych gwarancji jakości udzielonych przez producentów.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały do końca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia czy materiału.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną za wskazane elementy Kontraktu niezależnie od tego czy wykonał je sam czy za pomocą Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów przeglądów gwarancyjnych w tym:

    - usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy powstałych                     w okresie gwarancji,

    - wykonywanie przeglądów gwarancyjnych, eksploatacyjnych zapewniających bezusterkowe działanie przedmiotu umowy w okresie gwarancji.

- Wykonawca wskazuje następujące autoryzowane punkty serwisowe dla następujących elementów:

- ......................................................

- ......................................................

- ......................................................

- Wykonawca zapewnia w ramach Ceny Kontraktowej dostawę części zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 5 lat od wydania Świadectwa Przejęcia.

- Wykonawca zapewnia następujące gwarancje technologiczne:

...............................................................

- Wykonane będą następujące przeglądy gwarancyjne w poniższych terminach                        (po każdym 12 miesięcznym okresie eksploatacji):

...............................................................

Przeglądu gwarancyjnego dokona każdorazowo powołana przez Zamawiającego Komisja, przy współudziale przedstawiciela Wykonawcy.

W przypadku ujawnienia usterek lub wad w trakcie przeglądu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia na zasadach i w terminach określonych dla wad i usterek ujawnionych pomiędzy okresami przeglądu.

- Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o powstaniu wady przed upływem tejże gwarancji.

Imię Nazwisko ...........................................................

......................................................................

( pieczątka adresowa Wykonawcy )

Miejscowość i data .........................................

Podpis....................................................................

/upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy określony aktem rejestrowym  lub upoważniony pełnomocnik/