| GMINA - MIASTO DZIAŁDOWO |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: | Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna |

- Zamawiający:

- GMINA – MIASTO DZIAŁDOWO

- ul. Zamkowa 12

- 13-200 Działdowo

Znak postępowania nadany przez Zamawiającego: WRP.271.6.2014

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

Roboty Budowlane

dalej zwana SIWZ

DOTYCZY:

- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Zatwierdzam dnia 28.03.2014r.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Bronisław Mazurkiewicz

SPIS TREŚCI

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

TOM I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział I	Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział II        Formularze

Formularz II.1.  Formularz oferty

Formularz II.2   Formularz „Podwykonawcy”

Formularz II.3A „Treść oświadczeń wynikających z art. 22 ustawy

Prawo zamówień Publicznych” /wzór/

Formularz II.3B „Oświadczenie wynikające z art. 24 ustawy

Prawo zamówień Publicznych” /wzór/

Formularz II.4   Wykaz wykonanych robót budowlanych /wzór/

Formularz II.5    Treść oświadczenia o posiadaniu uprawnień

Formularz II.6  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
                           zamówienia /wzór/

Formularz II.7   Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej /wzór/

TOM II

PROJEKT UMOWY

TOM III

- DOKUMENTACJE PROJEKTOWE

- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- PRZEDMIARY ROBÓT

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1.1

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ, a zarazem „Zamawiającym” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907                 z późn. zm.) jest:

GMINA - MIASTO DZIAŁDOWO

NIP: 571-16-02-078

1.2

Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo

tel. +48 23 697 04 00

fax +48 23 697 04 02

e-mail: umdzialdowo@netbiz.com.pl

strona internetowa: www.dzialdowo.um.gov.pl

1.3

Rodzaj Zamawiającego: jednostka samorządu terytorialnego.

Główny przedmiot działalności Zamawiającego: KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ.

II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

2.1

Zamawiający opatrzył postępowanie znakiem: WRP.271.6.2014. Zaleca się, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

3.1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907                 z późn. zm.).

IV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

4.1

Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych Zamawiającego.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna”

Lokalizacja na terenie miasta Działdowo, województwo warmińsko-mazurskie, Polska.

5.2

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

-  45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonania  nawierzchni autostrad, dróg

-  45112000-5  - Roboty ziemne i wykopaliskowe

-  45111000-8  - Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczania terenu

pod budowę

5.3

Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót (stanowiących część pomocniczą do sporządzenia oferty).

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna”

Zakres prac do wykonania obejmuje:

1. Zestawienie powierzchni:

- Jezdnia  1450,0 m2

- Chodnik  350,0 m2

Razem powierzchnia 1800,0 m2

2. Konstrukcja nawierzchni

Krawężniki i obrzeża betonowe należy ustawić na ławie betonowej z oporem B15.

2.1. Jezdnia (KR3)

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego (0/12,8 mm) gr. 5 cm

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego (0/20,0 mm) gr. 6 cm

- podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego (0/25 mm) gr. 7 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5 mm)

gr. 20 cm

- stabilizacja piasku cementem Rm=2,5 MPa  gr. 15 cm

- w –wa mrozoodporna z piasku gr. 20 cm

grubość ogółem 73 cm

2.2. Chodnik

- kostka brukowa betonowa  gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- stabilizacja piasku cementem Rm=1,5 MPa  gr. 10 cm

grubość ogółem 22 cm

5.4

Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.

5.5

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ.  Zgodnie z art. 30 ust. 5 Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5.6

Wymagania dotyczące robót:

1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. Zgodnie                               z zaleceniami Inspektora nadzoru,

2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ,

3) użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną.

5.7

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia,

2)  wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako

staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,

3)  sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4) Wykonawca zapewni prowadzenie robót z zachowaniem ciągłości ruchu kołowego                           i pieszego,

5) Wykonawca na swój koszt opracuje dokumentację tymczasowej organizacji ruchu                      (na  czas budowy) i uzyska na nią Decyzję zatwierdzającą od Starosty Działdowskiego,

6) spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających                        z obowiązujących przepisów prawa.

5.8

Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone                          i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                       i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia.

5.9

Wymienione w Rozdziale VIII niniejszej SIWZ osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i powinny być traktowane jako minimalne wymagania Zamawiającego. Wykonawca powinien zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy (np. dodatkowi kierownicy danej branży, uprawniony geodeta, radca prawny, hydrogeolog, geolog, specjalista ds. zieleni, ekspert ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca uwzględni  w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane                     z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

5.8

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI .TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

6.1

Zamawiający ustala wymagany termin wykonania zamówienia do 29.07.2014 rok. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji robót budowlanych wynosi 60 miesięcy od odbioru końcowego Inwestycji oraz okres rękojmi wynoszący 36 miesięcy od odbioru końcowego Inwestycji.

VII. PODWYKONAWCY

7.1

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, wykonanie, jakiej części zamówienia, zostanie powierzone podwykonawcom.

7.2

Zamawiający   żąda   wskazania   przez   Wykonawcę  w   ofercie   części   zamówienia,   których wykonanie zleci podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu „Podwykonawcy”. Wykonawca poda nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
            DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW

8.1.

Warunki udziału w postępowaniu

8.1.1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                           do wykonania zamówienia;

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8.2.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

8.2.1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdyż przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

8.2.2

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże(-ą), że:

1)	w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował z należytą starannością:

- dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie drogi klasy min. D wraz z infrastrukturą techniczną  o wartości każdej roboty minimum 300 000 zł. (wraz z należnym podatkiem VAT).

Za robotę budowlaną wykonaną w sposób należyty Zamawiający uważa robotę budowlaną zakończoną wydaniem protokołu końcowego po rozliczeniu przedmiotu umowy.

8.2.3

Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje, w tym zakresie opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdyż nie stawia żadnych szczególnych wymogów, 
co do potencjału technicznego.

8.2.4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże(-ą), że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.      poz. 1409 z późn. zm.) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi we właściwych specjalnościach:

- kierownik budowy - minimalne wymagania:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.            poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

8.2.5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże(-ą), że zarazem:

1) posiada(-ją) środki finansowe w wysokości, co najmniej 500 000,00 zł (słownie: 
 pięćset tysięcy złotych) lub posiada (-ją) zdolność kredytową w wysokości                                   co  najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

2) jest(są) ubezpieczony(-eni) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
 działalności na minimalną sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 
 co najmniej 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).

8.2.6

Dysponowanie potencjałem

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

8.2.7

Wykonawcy występujący wspólnie

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie.

8.2.8

Przelicznik obcych walut

Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną           podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej                waluty  podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o wszczęciu postępowania     o udzielenie zamówienia publicznego;

Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                    i prawidłowo ukończone (np. poświadczenia).

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia                   i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych  lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

9.2

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt.  2  ustawy, wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania ofert,

3)	aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9.3 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć:

1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

9.4

1) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wymaganych ustawowo dokumentów w odniesieniu do tych podmiotów.

2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny  wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu.

3) Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantują rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający żąda, aby z dokumentów wynikał:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4) W sytuacji gdy przedmiotem zobowiązania do udostępnienia zasobów są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym (takie jak wiedza                                    i doświadczenie), niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udostępnienia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, dokument zobowiązania powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo, w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci                 (jako podwykonawca, doradca, konsultant czy na innej podstawie), musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę w ofercie.

5) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, dotyczącej tych podmiotów.

9.5

Pozostałe dokumenty do złożenia wraz z ofertą:

1) Oświadczenie o podwykonawcach,

2) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się        o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej,

3) Wykonawca, który polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania                 z nich przy wykonywaniu zamówienia. (Oryginał)

9.6

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 9.2, przedkłada:

1) pkt 2 - 4 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony 
      nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

10.1

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10.3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- 10.4

- Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi                   w niniejszej SIWZ.  Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu i mieć formę pisemną               i format nie większy niż A4.

10.5

W skład oferty winny wchodzić, co najmniej oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ, w tym wypełnione formularze zawarte w niniejszej SIWZ. Integralną częścią SIWZ jest także Projekt umowy.

10.6

Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę lub osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy). Przy czym dokument pełnomocnictwa może być przedłożony jedynie w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

10.7

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu 
będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

10.8

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

10.9

Oferta winna być wypisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem 
albo nieścieralnym atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego.

10.10

Oświadczenia składane przez Wykonawcę, a także sporządzone (wypełnione) przez niego dokumenty winny zostać podpisane i parafowane na każdej stronie przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Kopie dokumentów wchodzących w skład oferty winny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

10.11

Pełnomocnictwo obejmujące swoim zakresem umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile umocowanie do podpisania oferty nie wynika z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

10.12

Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane 
przez osobę /osoby/ podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany. W przeciwnym razie zmiany nie będą uwzględnione.

10.13

Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności formularz ofertowy 
– Wykonawca winien wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ.

10.14

Wielkość załączonych, do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać 
nie zmieniony.

10.15

Wykonawca umieści ofertę w dwóch kopertach/paczkach, które będą zaadresowane                       do Zamawiającego oraz będą posiadać następujące oznaczenie:

- GMINA – MIASTO DZIAŁDOWO, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo

- OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA

„Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna”

Nie otwierać przed dniem 28.04.2014 r. godz. 11.15

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta/paczka wewnętrzna musi zawierać nazwę oraz adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Skutki związane z nieoznaczeniem oferty w sposób podany w SIWZ ponosi Wykonawca. Nieoznaczenie oferty w sposób podany w SIWZ nie skutkuje odrzuceniem oferty.

10.16

Koperta/paczka powinna być nieprzejrzysta oraz szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

10.17

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

10.18

W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę/paczkę, oznaczoną jak w pkt. 10.15, z dodaniem słowa: "Zmiana" 
lub "Wycofanie".

10.19

Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty 
po upływie terminu składania ofert.

XI.WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

11.1

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ.

11.2

Wykonawcy występujący wspólnie winni spełniać łącznie warunki udziału w postępowaniu, lecz żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

11.3

Spółka cywilna (wspólnicy spółki cywilnej) będzie uważana za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przez spółkę cywilną należy rozumieć spółkę, 
o której mowa w art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(tj. Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

11.4

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ, są obowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (stosownie 
do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

11.5

Postanowienia niniejszej SIWZ dotyczące „Wykonawcy” stosuje się odpowiednio 
do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

11.6

Zamawiający zamierza skorzystać z prawa żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta złożona przez takich wykonawców zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

11.7

Zaleca się, aby w przypadku, gdy wykonawcy występujący wspólnie wnoszą zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, w treści gwarancji lub poręczenia w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, zostały wskazane, jako wykonawcy zamówienia publicznego, wszystkie podmioty występujące wspólnie.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

12.1

Cena oferty za wybudowanie jest ceną ryczałtową. Cenę oferty należy ustalić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia – dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót stanowiących załącznik do SIWZ.

12.2

Cena oferty musi określać wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całości zamówienia, uwzględniać wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia.

12.3

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowo – kosztorysowej, jak również w niej nieujęte,    a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, odtworzenia dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenie planu BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), projektu organizacji robót, prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie.

12.4

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Wykonawca podejmuje się wszystkich robót objętych dokumentacją projektową stanowiącą część składową SIWZ. W związku                     z powyższym zaleca się bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

12.5

Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie, po zastosowaniu ewentualnych upustów nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy, wynikające z kalkulacji ceny. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie obowiązki Wykonawcy, w tym prace, czynności, opracowania i uzgodnienia niezbędne dla kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz nie podlega negocjacjom i jest ostateczne w okresie trwania umowy.

12.6

W formularzu oferty należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT.

12.7

Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach                    (tj. Dz. U. Nr 97, poz. 1050) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów                      i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Prawidłowe ustalenie stawki i kwoty podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT.

W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający doliczy do ceny przedstawionej               w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie                                                        z obowiązującymi przepisami.

12.8

Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

12.9

Cena nie podlega waloryzacji.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

13.1

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą.

13.2

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

13.3

Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy                 z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

13.4

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
Nr 80 2030 0045 1110 0000 0239 6020 Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Operacyjny w Działdowie z tytułem „Wadium WRP.271.5.2014”.

13.5

Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, zaś dowód wniesienia wadium może być dołączony do oferty. Kasa Urzędu Miasta wadium nie przyjmuje.

13.6

W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał dokumentu należy załączyć do oferty w oddzielnej kopercie. Koperta ta powinna być oznakowana                     w następujący sposób:

- WADIUM W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA

„Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna”

Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja(-e) ma(-ją) być, co najmniej gwarancją(-ami) bezwarunkową(-ymi), nieprzenoszalną (-ymi) oraz zawierać oświadczenie o nieodwołalnym i bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty na pierwsze żądanie Zamawiającego.

13.6

Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach i na zasadach określonych 
w art. 46 Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z powołanym przepisem:

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

14.1

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

GMINA - MIASTO DZIAŁDOWO

ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo,

pokój nr 1 parter ( Biuro Obsługi Klienta).

14.2

Termin składania ofert upływa dnia: 28.04.2014r. o godz. 11.00.

14.3

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty po terminie oraz zwróci im oferty po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu ma data i godzina wpływu oferty 
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

14.4

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2014r. o godz. 11.15 w siedzibie GMINY -MIASTO DZIAŁDOWO, przy UL. ZAMKOWEJ 12, 13-200 DZIAŁDOWO,                              w POKOJU  NR 7 ( Sala Konferencyjna).

14.5

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

14.6

Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy nieobecnemu przy otwarciu ofert, informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, na jego wniosek.

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

15.1

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

15.2

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
(w tej samej chwili) co powoduje, że nie znajdzie w tej sytuacji zastosowania 
art. 111 § 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, jeżeli początkiem terminu oznaczonego 
w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, 
w którym to zdarzenie nastąpiło.

15.3

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż o 60 dni.

15.4

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem terminu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

15.5

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW                I SPOSOBU OCENY OFERT.

16.1

Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa 
w niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone.

16.2

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium, któremu przypisano znaczenie:

Cena	– 100 %

16.3

Zamawiający obliczy punktację według kryterium „cena” dla każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu, przy pomocy następującego wzoru:

cena najtańszej oferty

liczba punktów /kryterium „cena”/ =   --------------------------------------------    x 100 pkt.  					                    									cena badanej oferty

16.4

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

16.5

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację.

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne;

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

16.6

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści również informacje, o których mowa w art. 92 Ustawy Pzp, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                         W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

17.1

Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.2

O ile zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, umowa regulująca ich współpracę winna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

17.3

Dokładny termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostanie wyznaczony przez Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

17.4

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po wniesieniu 
przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.5

Osoba bądź osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać 
i przedstawić dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, 
o ile umocowanie to nie będzie wynikać z pełnomocnictwa załączonego do oferty 
czy do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu lub z dokumentów załączonych 
do oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu.

17.6

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się 
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania 
i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa 
w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

17.7

Zawarcie umowy z podwykonawcą na zakres podany w Ofercie Wykonawcy lub jego część wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Stosowny wniosek o zgodę na zawarcie umowy                  z podwykonawcą wymaga przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy                     z podwykonawcą lub projektu umowy (zawierającego określenie kwoty należnej podwykonawcy, warunków odbioru i płatności oraz terminu zakończenia robót). Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnej umowy lub projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, nie wyrazi na piśmie zastrzeżeń lub sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

17.8

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania określone w pkt. 8.2.4 SIWZ oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.)

17.9

Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Szczegółowy Harmonogram Realizacji Inwestycji stworzony na podstawie dokumentacji projektowej i zaakceptowany przez Zamawiającego nie później, niż w ciągu 10 dni po podpisaniu umowy.

17.10

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
( i następnie zapewnić ciągłość ) polisę ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy (CAR ), wraz z dowodem zapłaty składki, na sumę gwarancyjną co najmniej opiewającą na kwotę równą wynagrodzeniu Wykonawcy brutto. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na 3 dni przed wygaśnięciem okresu obowiązywania polisy, kolejne polisy ubezpieczenia, wraz                     z dowodami zapłaty składek.

XVIII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

18.1

Dla zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

18.2
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służyć będzie pokryciu roszczeń Inwestora (Zamawiającego) w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

18.3
Dopuszcza się złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej lub kilku następujących formach:

1)  pieniądzu;

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)  gwarancjach bankowych;

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy   z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                         (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

18.4

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będącej przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wnoszone w pieniądzu, Wykonawca winien wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy:

Nr 80 2030 0045 1110 0000 0239 6020  Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Operacyjny w Działdowie  z tytułem  „Zabezpieczenie NWU WRP.271.6.2014”

18.5

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem 
na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt. 18.4.

18.6

Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego.

18.7

W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji podlega ona pierwotnej akceptacji Inwestora (Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia treści gwarancji na 7 dni przed podpisaniem umowy celem jej weryfikacji. Gwarancja nie może zawierać żadnych ograniczeń do wykonywania uprawnień z niej wynikających, szczególnie w zakresie spełnienia jakichkolwiek warunków wobec Gwaranta zarówno przez beneficjenta gwarancji jak i zobowiązanego.

18.8
Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy następować będzie                                 w poniższych terminach:

- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady

18.9
W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie pieniądza, przez spełnienie wymogu zabezpieczenia rozumie się wpływ środków na rachunek Inwestora (Zamawiającego), najpóźniej w dniu podpisania umowy, przed momentem jej podpisania.

18.10
W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania odpowiedniego aneksu przedłużyć ważność obowiązywania zabezpieczenia.

XIX.  MOŻLIWOŚĆ ZMIANY UMOWY

19.1

Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144 PZP możliwość zmiany w stosunku do treści oferty następujących postanowień umowy w następujących warunkach (okolicznościach):

1) wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem, że:

a) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

b) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,

c) wystąpiły bardzo złe warunki atmosferyczne, w istotny sposób odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

d) wystąpiła siła wyższa uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy.

Termin umowny zostanie wydłużony o sumę dni okresów wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym

Decyzja o konieczności wstrzymania robót powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym. O wstrzymaniu robót budowlanych Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić Zamawiającego.

2) zmniejszenia przedmiotu zmówienia, pod warunkiem że:

a) z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji przyczyn wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, których przezwyciężenie wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.

Wszystkie powyższe postanowienia w podpunktach 1) - 2) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) b) zmiana danych teleadresowych c) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem.

3) zmiany wynagrodzenia ujętego w §3 ust. 3, pod warunkiem, że

a) Ustawodawca dokonał zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT).

19.2

Zmiana postanowień umowy wymaga  zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności .

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCYH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWNIENIA.

20.1

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia, o którego udzielenie toczy się postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI powołanej ustawy. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, wzmiankowane środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na „listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej”, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i ogłaszaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

XXI.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI, ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

21.1

Oświadczenia, dokumenty wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub faxem, w szczególności:

a) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub dokumentów w formie określonej w pkt. 10.6 SIWZ;

b) dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 10.7 SIWZ za pomocą faksu, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie, o której mowa w pkt 10.6 SIWZ;

c) zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do

potwierdzenia na żądanie drugiej strony faktu otrzymania za pomocą faksu dokumentów,

o których mowa w pkt. 21.1 SIWZ;

d) w przypadku niepotwierdzenia faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego);

e) pytania do treści SIWZ przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 21.5 SIWZ;

f) w przypadku błędnie podanego nr telefonu, faksu lub braku komunikacji z Wykonawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych               z postępowaniem;

g) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami telefonicznie oraz drogą

elektroniczną;

21.2

W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faxem, odpowiednio -  Zamawiający lub Wykonawca potwierdza na żądanie fakt ich otrzymania.

21.3

Zamawiający przewiduje porozumiewanie się z Wykonawcami pisemnie lub faksem na numer:

fax: (23) 697 04 02 lub (23)697 04 21

21.4

Do udzielenia szczegółowych informacji w sprawie niniejszego postępowania upoważnieni są:

- Iwona Skrzypek-Keller – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta

- Edward Oman – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta

- Stanisław Dobracki - Podinspektor w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta

21.5

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie wzmiankowanego terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg wzmiankowanego terminu składania wniosku.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ bez ujawniania źródła zapytania.

21.6

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią wyjaśnienia, za obowiązującą należy przyjąć treść wyjaśnienia.

21.7

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.

Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści odpowiednią informację na stronie internetowej.

XXII. INNE INFORMACJE

22.1

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

22.2

Koszty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ ponoszą w pełnej wysokości Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

22.3

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

22.4

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XXIII. PROJEKT UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY  ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Zamawiający przekazuje Projekt umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący TOM II do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Rozdział II

Formularze

II.1 Formularz oferty

OFERTA

Do

- GMINA MIASTO DZIAŁDOWO

- Ul. Zamkowa 12

- 13-200 Działdowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna”

Znak postępowania: WRP.271.6.2014

MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY*

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym                            w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego                            i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę ryczałtową:

Cena Netto ……………………………… zł

(słownie złotych:  ……...…………………….…………………..………………….……….. )

podatek VAT ….. %, w kwocie ………………………zł

(słownie złotych:  ……...…………………….…………………..………………….……….. )

Cena Brutto ………………………….. zł

(słownie złotych:  ……...…………………….…………………..………………….……….. )

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ.

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej,                        do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto), tj. ................................................. złotych słownie: ......................................................................................... złotych) przed podpisaniem umowy.

- AKCEPTUJEMY projekt umowy (TOM II SIWZ) bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się                   w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że udzielamy Zamawiającemu Gwarancji Jakości na zrealizowany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od odbioru końcowego Inwestycji oraz w okresie rękojmi wynoszącym 36 miesięcy od odbioru końcowego Inwestycji.

- ZOBOWIĄZUJEMY się do udzielenia gwarancji jakości Robót na okres określony                       w SIWZ.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium                    w wysokości …………..,00 PLN, w formie ______________________________.  Wadium prosimy zwrócić przelewem na nasze konto ……………………………………………. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wadium w formie pieniądza)

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólnie ofertę)

- OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych  w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

13. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej               z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym w projekcie umowy), w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Tel.________________________fax._______________________e-mail:_______________

15. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są następujące oświadczenia i dokumenty:

________________ dnia __ __ 2014 roku

* niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

II.2 Formularz „Podwykonawcy”

PODWYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna”

Znak postępowania: WRP.271.6.2014

MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY*

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

Oświadczamy, iż:

ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/ przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:

_________________________________________________________________________

(zakres powierzonych prac)

_________________________________________________________________________

(zakres powierzonych prac)

_________________________________________________________________________

(zakres powierzonych prac)

(zakres powierzonych prac)

__________________ dnia __ __ 2014 roku

* niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

II.3A Formularz „Treść oświadczeń wynikających z art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych”

OŚWIADCZENIE

dotyczące postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna”

Znak postępowania: WRP.271.6.2014

MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY*

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

I.

Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych lub                    w przypadku wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wspólnie z innymi ubiegającymi się o udzielenie zamówienia:

Spełniam warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

__________________ dnia __ __ 2014 roku

* niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

II.3B Formularz „Oświadczenie wynikające z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych”

OŚWIADCZENIE

dotyczące postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna”

Znak postępowania: WRP.271.6.2014

MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY*

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

I.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia biorąc pod uwagę art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

__________________ dnia __ __ 2014 roku

* niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

II.4 Formularz „Wykaz wykonanych robót budowlanych”

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

(w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –                         w tym okresie)

dotyczący postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna”

Znak postępowania: WRP.271.6.2014

| Lp | Nazwa i adres Zamawiającego /Inwestora/ | Data wykonania zamówienia (dzień, miesiąc, rok) | Miejsce wykonania | Wartość zamówienia (w złotych brutto) | Opis roboty budowlanej ( informacje pozwalające na zweryfikowanie warunków udziału zapisanych w ogłoszeniu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

UWAGA:

1.Roboty budowlane potwierdzające posiadanie wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia należy w wykazie wyraźnie zaznaczyć (wytłuścić).

2.Do niniejszego wykazu należy dołączyć poświadczenie (dowody) dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zostały prawidłowo ukończone.

3.W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane                           w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

4.W przypadku, jeśli Wykonawca samodzielnie nie spełnia wymaganego warunku dotyczącego posiadania doświadczenia, obowiązany jest przedstawić zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, umożliwiających wykonanie zamówienia -                            tj. doświadczenia.

__________________ dnia __ __ 2014 roku

..............................................                                                              
                                                                                                      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

II.5 Formularz „Oświadczenie o posiadaniu uprawnień”

OŚWIADCZENIE

dotyczące postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna”

Znak postępowania: WRP.271.6.2014

MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY*

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

I.

Oświadczam, iż osoby, wskazane w załączonym przez nas „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”, posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

__________________ dnia __ __ 2014 roku

* niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

II.6 Formularz „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

dotyczący postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna”

Znak postępowania: WRP.271.6.2014

MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY*

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy skierować następujące osoby:

| nr | Imię i nazwisko oraz podstawa dysponowania wskazaną osobą | Wykształcenie | Numer uprawnień i szczegółowy zakres uprawnień | Doświadczenie zawodowe (informacje pozwalające na zweryfikowanie warunków udziału zapisanych w SIWZ) | Stanowisko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

__________________ dnia __ __ 2014 roku

* niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

II.7 Formularz „Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej”

INFORMACJA DOTYCZACA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

dotyczący postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna”

Znak postępowania: WRP.271.6.2014

PRZEDKŁADAMY:

I. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca*

1. ………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………..

5. ………………………………………………………………………..

__________________ dnia __ __ 2014 roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

LUB

II. Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej*

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, OŚWIADCZAM, ŻE NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

__________________ dnia __ __ 2014 roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić pkt. I (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt. I lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt. II                  (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt. II.

TOM II

PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu ……………..….....….. pomiędzy Gminą - Miasto Działdowo,

13-200 Działdowo, ul. Zamkowa 12 reprezentowaną przez:

Bronisława Mazurkiewicza	- Burmistrza Miasta Działdowo

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a ……………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................

NIP ………………………….

REGON …………………….

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na:

„Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna”

zostaje zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.     W oparciu o postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Nr WRP.271.5.2014 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty

budowlane, zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót oraz specyfikacją istotnych

warunków zamówienia na zadanie pn. „Budowa drogi na odcinku od drogi

wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna”

2. Budowa realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót oraz ustaleń SIWZ, oferty Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi, normami i sztuką budowlaną oraz ustalonymi w niniejszej umowie warunkami.

3. Zakres realizacji obejmuje roboty związane z budową drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, oraz jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

4. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Przedmiarach robót, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Ofercie stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.

5. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Szczegółowy Harmonogram Realizacji Inwestycji stworzony na podstawie dokumentacji projektowej nie później niż w ciągu 10 dni po podpisaniu umowy. Szczegółowy Harmonogram Realizacji Inwestycji podlega akceptacji przez Zamawiającego.                           W przypadku konieczności zmian w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do uaktualniania go i przedkładania do ponownej akceptacji Zamawiającemu.

§ 2

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego umową strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości:

Kwota netto: ………………………. (słownie:………………………………………..…….……).

Kwota brutto: ……………………… (słownie:…………………………………………..….……).

W tym podatek VAT w wysokości 23 %, to jest w kwocie: ……………………………… (słownie:……………………………………………...…….).

2. Powyższe wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje cały przedmiot umowy tj. pełny zakres rzeczowy robót budowlanych określonych w §1 niniejszej umowy.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

4. Dopuszcza się fakturowanie fakturami przejściowymi do 60% wartości umowy.

Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

5. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę.

7. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez zgody drugiej strony.

§ 3

Obowiązki stron

1. Zamawiający przekaże na wniosek Wykonawcy teren budowy oraz dokumenty niezbędne do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy tj. m.in. dziennik budowy oraz dokumentacje projektowe w 1 egzemplarzu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

2. W ramach wynagrodzenia określonego umową Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:

a) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem tymczasowego oznakowania, przy czym projekt organizacji ruchu na czas robót Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia przed rozpoczęciem robót,

b) urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy,

c) doprowadzenia i utrzymania energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb

technologicznych, zaplecza i placu budowy,

d) wykonanie dróg tymczasowych dla celów budowy i dla ewentualnych objazdów.

e) utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy (m.in. nie dopuszczanie do wynoszenia błota na kołach samochodów wyjeżdżających                   z placu budowy),

f)  utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

g) naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz dróg              i ulic dojazdowych,

h) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

i) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych umową, jak również dokonywania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,

k) dokonanie uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu budowy i przygotowania dokumentów do zawiadomienia o zakończeniu robót,

l) demontażu obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru,

ł)  zapewnienie obsługi geologicznej i geodezyjnej budowy przez uprawnione służby,

m) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej w 2 egzemplarzach, geodezyjnego wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egzemplarzach zatwierdzonej przez odpowiedni Ośrodek Geodezji i Kartografii oraz opracowanie operatu kolaudacyjnego w 2 egzemplarzach zawierającego m.in.: sprawozdanie techniczne, protokoły odbiorów technicznych, receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badań                   i pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe                          i aprobaty techniczne, wymagane instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń, dzienniki budowy, oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo Budowlane.

n) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz pozostałych niezbędnych opracowań wynikających z obowiązujących przepisów i przyjętych technologii wykonywania robót oraz wszelkich innych dokumentacji, które Wykonawca uzna za niezbędne do właściwego wykonania robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie będące przedmiotem umowy zgodnie                    z dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiOR), specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), złożoną ofertą, Szczegółowym Harmonogramem Realizacji Inwestycji, oraz zasadami wiedzy technicznej                        i obowiązującymi przepisami szczególnie przepisami techniczno-budowlanymi, normami, sztuką budowlaną oraz ustalonymi w niniejszej umowie warunkami.

4. Wykonawca zobowiązuje się przejąć od Zamawiającego teren budowy.

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy.

7. Wykonawca winien wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie.

8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadające prawem wymagane kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku Wykonawców spoza terenu Polski kwalifikacje personelu powinny być uznawane za równoznaczne                       z polskimi.

9. Wszelkie zmiany osób kierujących robotami musza być uzgadniane pisemnie                              z Zamawiającym. Zamawiający winien wyrażać pisemną zgodę na dokonanie zmiany.

10. Ponadto Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do:

- powiadomienia przed rozpoczęciem robót niezbędnych służb wymienionych                                  w uzgodnieniach i warunkach dostawców mediów, oraz właścicieli terenów,

- uzgodnienia każdorazowo wejścia na teren nie będący w posiadaniu inwestora                                    z właścicielem tego terenu, o ile wystąpi taka potrzeba,,

- zapewnienia nieskrępowanego dostępu do terenu budowy uprawnionym osobom,

- udzielania Inspektorowi Nadzoru wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu,

- udziału w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji zadania,

- ścisłej współpracy z Zamawiającym i Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego,

- wykonywania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości,

- w okresie gwarancji i rękojmi - udział w przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego.

§ 4

Terminy wykonania

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 29.07.2014 r.

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji do użytkowania i podpisania komisyjnie protokółu odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania i zorganizowania robót budowlanych w sposób umożliwiający ich zakończenie w takim terminie, aby przy uwzględnieniu czasu niezbędnego dla organizacji czynności odbioru możliwe było dokonanie końcowego odbioru robót w umówionym terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144 PZP możliwość zmiany w stosunku do treści oferty postanowień umowy w warunkach (okolicznościach) określonych w rozdziale XIX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy czym zmiany przewidziane w ust. 19.1 pkt 1) i 2) rozdziału XIX są fakultatywne, a zmiana przewidziana w ust. 19.1 pkt 3) rozdziału XIX jest obligatoryjna i obie strony umowy wyrażają na to zgodę.

§ 5

Ubezpieczenia

W dniu przekazania terenu budowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał opłaconej polisy ubezpieczeniowej (i dostarczy kserokopie), że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

§ 6

Nadzór

1. Zamawiający wyznacza ……........................………………… do pełnienia nadzoru ze strony Zamawiającego nad robotami, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, określonego                           w §1 niniejszej umowy. W/w osoby nie posiadają uprawnień do składania oświadczeń woli                      w imieniu Zamawiającego, ograniczenie to dotyczy wzajemnych zobowiązań stron wynikających z umowy za wyjątkiem technicznych warunków realizacji przedmiotu umowy                  i odbiorów.

2. Wykonawca wyznacza osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą tj.:

1) Kierownik budowy ………………………. upr budowl. Nr  ………………………………..

3. Wykonawca może dokonać wymiany osoby wymienionej w ust. 2 pod warunkiem uzyskania każdorazowo zgody Zamawiającego na zmianę, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonanych robót .

4. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacja przedmiotu umowy, osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacja umowy są:

Ze strony Zamawiającego: ………………………………………………...

Ze strony Wykonawcy:  ………………………………………………...

§ 7

Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony umową będzie wykonywał osobiście i za pomocą podwykonawców.

Za pomocą podwykonawców Wykonawca będzie wykonywał następujący zakres przedmiotu umowy:

1)    ……………………………………………….

2)    ……………………………………………….

2. Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora całości zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość przedmiotu umowy wykonywanego przez podwykonawców.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy

wykonywany przez podwykonawców, a także za ich wszelkie działania i zaniechania.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                        o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Stosowny wniosek o zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu tej umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, nie wyrazi na piśmie zastrzeżeń lub sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                       o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zapisy ust. 4 – 6 stosuje się odpowiednio do projektu zmiany umowy o podwykonawstwo.

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

9.  Zamawiający wstrzyma płatność faktury częściowej do czasu przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich zatrudnionych przez niego podwykonawców                        i dalszych podwykonawców, o tym że otrzymali od Wykonawcy (lub odpowiednio kolejnych podwykonawców) wynagrodzenie za prace wykonane w ramach etapu Inwestycji, którego dotyczy dana faktura częściowa wraz z podaniem wysokości otrzymanego wynagrodzenia oraz że z tego tytułu nie posiadają żadnych niezaspokojonych roszczeń. Wstrzymanie przez Zamawiającego płatności faktury następuje do wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wynikającym z faktury częściowej wynagrodzeniem Wykonawcy, a łączną kwotą wynagrodzeń zapłaconych przez Wykonawcę i dalszych podwykonawców, ujętą w oświadczeniach, o których mowa wyżej.

10. Zamawiający wstrzyma płatność faktury końcowej do czasu przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich zatrudnionych przez niego podwykonawców                          i dalszych podwykonawców, o tym, że otrzymali od Wykonawcy (lub odpowiednio kolejnych podwykonawców) wynagrodzenie za prace wykonane w ramach realizacji Inwestycji wraz z podaniem wysokości otrzymanego wynagrodzenia oraz że z tego tytułu nie posiadają żadnych niezaspokojonych roszczeń. Wstrzymanie przez Inwestora płatności faktury następuje do wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wynikającym z faktury końcowej wynagrodzeniem Wykonawcy a łączną kwotą wynagrodzeń zapłaconych przez Wykonawcę i dalszych podwykonawców, ujętą                           w oświadczeniach, o których mowa wyżej.

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 7 ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 8

Odbiory i Przeglądy

1. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót:

a) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

b) odbiory częściowe i odbiór końcowy,

c) przeglądy w okresie rękojmi i gwarancji,

2. Odbiór robót ulegających zakryciu bądź zanikających dokonywany będzie przez osobę wyznaczoną do pełnienia nadzoru, na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy  i  pisemnego zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru, w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

3. Odbiór końcowy

3.1 Odbiór końcowy przeprowadza Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu całości robót oraz po potwierdzeniu przez osobę wyznaczoną do pełnienia nadzoru, gotowości do odbioru.

3.2  W odbiorze końcowym uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

3.3. Do odbioru końcowego robót przedmiotu umowy Wykonawca przedkłada kompletną dokumentację powykonawczą projektową, wytyczenia geodezyjne, dokumentację geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez odpowiedni Ośrodek Geodezji                          i Kartografii oraz kompletny operat powykonawczy kolaudacyjny zawierający m.in.: sprawozdanie techniczne, protokoły odbiorów technicznych, receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badań i pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  i aprobaty techniczne, wymagane instrukcje obsługi                   i eksploatacji urządzeń, dziennik budowy, oświadczenia, inne dokumenty wynikające                   z ustawy Prawo Budowlane.

3.4. Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego, który określa rodzaj, sposób                        i termin usunięcia ewentualnych wad jakościowych. W uzasadnionych przypadkach czynności odbioru mogą trwać kilka dni.

3.5. Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu jego nie wykonania lub wadliwego wykonania. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę kompletu dokumentów określonych w ust. 3.3. i podejmie czynności niezwłocznie po uzupełnieniu dokumentów.

3.6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia,  Zamawiający może:

- żądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Usuniecie wad odbywa się na koszt Wykonawcy. Usuniecie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jest równoznaczne z wykonaniem przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

3.7. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć

usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub od umowy odstąpić.

3.8. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad nie nadających się do

usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie                               z przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej  i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy - odstąpić od umowy lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody.

3.9. Strony dokonają kwalifikacji wad w toku czynności odbioru.

4 Przeglądy w okresie rękojmi i gwarancji dokonywane będą przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy. Termin przeglądu Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć                         co najmniej 14 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji i zawiadomić o nim Wykonawcę co najmniej na 5 dni przed dniem rozpoczęcia czynności przeglądu. Protokół z przeglądu sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu jego zakończenia. Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie z tytułu rękojmi po czynności obustronnego podpisania protokołu z dokonanego przeglądu.

§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy, oprócz przypadków przewidzianych przepisami Kodeksu

cywilnego, przysługuje w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                           w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W powyższym przypadku, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej lub odszkodowania; może on żądać jedynie części wynagrodzenia odpowiadającego wartości dotychczas wykonanego prawidłowo i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego przedmiotu umowy.

b)  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w terminie określonym                      w umowie oraz nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

c)   Wykonawca przerwał realizacje prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie ze sztuką budowlaną lub przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym bezpieczeństwa pracy.

e) wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5 % wartości umowy.

2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub bez uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania protokołu odbioru.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Może być dokonane w terminie 30 dni od dnia pozyskania informacji o zaistnieniu zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji przedmiotu umowy              w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2)   w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwany przedmiot umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy,

3)   Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie  mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4)   Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przedmiotu umowy przerwanego oraz do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy, który został wykonany prawidłowo i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego do dnia odstąpienia,

b)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji jakości wykonanych robót na okres 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru inwestycji.

- Wykonawca udziela rękojmi na okres 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru inwestycji.

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego robót.

4. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za nieodpłatne usuniecie wszelkich wad lub/i usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji.

5. Stwierdzenie ewentualnych wad lub/ i usterek w robotach objętych gwarancją następować będzie przy udziale Wykonawcy uprzednio powiadomionego pisemnie z wyprzedzeniem                 5 dniowym przed datą planowanego przeglądu.

6. Podstawą do usunięcia wad lub/i usterek będzie protokół ze stwierdzeniem wystąpienia wad lub/i usterek- sporządzony z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego z podaniem terminu usunięcia, nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub/i usterek  w wyznaczonym terminie, Zamawiający naliczy kary zgodnie z §11 niniejszej umowy.

7. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy, Zamawiający dokona przeglądu jednostronnie i sporządzi protokół, w którym zawarte ustalenia będą wiążące dla obu stron.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub/i usterek nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad lub/i usterek              w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający może :

- żądać usunięcia wad lub/i usterek, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej.

W przypadku nie usunięcia wad lub /i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi w okresie gwarancji.

§ 11

Kary umowne

Strony zgodnie oświadczają, że stosowanie kar umownych przyjmują w oparciu o Kodeks cywilny.

1. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu:

a)  zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,

b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji                     i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c)  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,

d) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto,

e) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                    o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto,

f)   braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o ile termin ten był dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, w wysokości                0,5 % wynagrodzenia umownego netto,

g)   za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

2. Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.  Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu

podpisania umowy.

2. Tytułem należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w postaci ………………. na sumę 10 % ceny ryczałtowej brutto tj. na kwotę ………………………………. (słownie: ………………………………..).

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane             z zastrzeżeniem §12. ust. 4.

4. Zamawiający zatrzyma 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres rękojmi.

5. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi, o którym mowa w ust. 4 niniejszego § umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 13

Siła wyższa

1. Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było ani przewidzieć ani mu zapobiec                                     (w szczególności powódź, trzęsienie ziemi, tornado).

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę nie później niż w terminie 3 dni od powstania okoliczności siły wyższej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na taką okoliczność. W takim przypadku uzgodniony zostanie sposób  i zasady dalszego wykonywania Umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1	- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (z wyjątkiem

treści objętej niniejszą umową)

- Załącznik nr 2	- Oferta Wykonawcy

- Załącznik nr 3     - Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków określonych                       w rozdz. XIX  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz § 4 ust.4 niniejszej umowy.

3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności i może być dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy nie mogą naruszać postanowień przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Umowa została sporządzona w języku polskim. Język polski jest językiem obowiązującym podczas wykonywania przedmiotu umowy.

6.  Prawem właściwym dla interpretacji postanowień umowy jest prawo polskie.

7. Strony maja obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, likwidacyjnego.

§ 15

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, inne przepisy powszechnie obowiązujące, mające zastosowanie przy wykonaniu niniejszej umowy.

§ 16

Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny według siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

WYKONAWCA:														ZAMAWIAJĄCY:

..............................................										..................................................

..............................................										.................................................

Kontrasygnata