| ## Harmonogram zadań krótkookresowych dla gmin członków EZG „Działdowszczyzna” na lata 2004 – 2007 |  |  |  | ## T a b e l a 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Cel strategiczny | ### Przedsięwzięcie | ### Zadania | ### Realizacja | ### Odpowiedzialny |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 |
| Unikanie powstawania odpadów | Uświadomienie społeczeństwu zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (w gospodarstwach domowych, w podmiotach gospodarczych) | #### ZADANIA WŁASNE - Przekazanie ogólnych informacji o zasadach funkcjonowania gminnego (związkowego) systemu gospodarki odpadami – druk ulotek informacyjnych | 2004 | Działdowskie Centrum Edukacji Ekologicznej (DCEE) |
|  |  | - Przekazanie informacji o oczekiwanych efektach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami | 2004 | EZG „Działdowszczyzna”, Burmistrzowie i wójtowie |
|  |  | - Uchwalenie nowego regulaminu porządku i czystości w gminach uwzględniających selektywne gromadzenie odpadów | 2004 | Rady Gmin |
|  |  | - Informowanie o wynikach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami | zadanie ciągłe | EZG „Działdowszczyzna”, Burmistrzowie i wójtowie |
|  | Promowanie technologii małoodpadowych | ##### ZADANIA WŁASNE ##### Stworzenie punktu informacyjnego o możliwościach wprowadzenia (zmiany) technologii małoodpadowych, „clean production” itp. | 2007 | EZG „Działdowszczyzna”, Burmistrzowie i wójtowie Starostwo Powiatowe, organizacje pozarządowe |
|  |  | ##### ZADANIA KOORDYNOWANE ##### Opracowanie zasad pomocy (np. ulgi) podmiotom wprowadzającym nowoczesne technologie małoodpadowe lub prowadzących działania proekologiczne | 2007 | Starostwo Powiatowe, Burmistrzowie i wójtowie |
|  | Ewidencjonowanie odpadów | ##### ZADANIA KOORDYNOWANE - Kontrola zgodności wytwarzanych odpadów z uzyskanymi zezwoleniami na wytwarzanie i składanymi informacjami | zadanie ciągłe | Starostwo Powiatowe, WIOŚ |
|  |  | - Ewidencja firm wywozowych i instalacji unieszkodliwiania odpadów – kontrola zezwoleń i funkcjonowania | zadanie ciągłe | Starostwo Powiatowe, WIOŚ |
|  |  | - Wprowadzenie jednolitego systemu ewidencji odpadów zgodnego z założeniami systemu wojewódzkiego | 2007 | Starostwo Powiatowe |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opracowanie zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami | ##### ZADANIA WŁASNE - Opracowanie i przyjęcie gminnego (związkowego) planu gospodarki odpadami | 2004 | EZG „Działdowszczyzna” |
| Selektywna zbiórka odpadów | Organizacja systemu zbiórki odpadów zmieszanych | ##### ZADANIA WŁASNE - Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów zmieszanych 1) | 2004 | Burmistrzowie i wójtowie, EZG „Działdowszczyzna” |
|  |  | - Budowa (uzupełnienie) systemu zbiórki odpadów zmieszanych – zakup brakującej liczby pojemników w zabudowie jednorodzinnej | 2005 | Burmistrzowie i wójtowie, EZG „Działdowszczyzna” |
|  | Organizacja systemu zbiórki surowców wtórnych | ##### ZADANIA WŁASNE - Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru surowców wtórnych 1) | 2004 | EZG „Działdowszczyzna”, Burmistrzowie i wójtowie |
|  |  | - Rozbudowa (uzupełnienie) systemu zbiórki surowców wtórnych – zakup brakującej liczby pojemników dla poszczególnych typów zabudowy | 2005 | EZG „Działdowszczyzna” |
|  |  | - Rozbudowa uzupełniającego systemu zbiórki surowców wtórnych w miejscach publicznych i placówkach oświatowych – zakup lub docelowe rozstawienie istniejących pojemników | 2007 | EZG „Działdowszczyzna” |
|  | Organizacja systemu selektywnej zbiórki organicznych odpadów komunalnych | ##### ZADANIA WŁASNE - Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów organicznych z poszczególnych źródeł 1) | 2004 | EZG „Działdowszczyzna”, |
|  |  | - Budowa systemu zbiórki odpadów organicznych z gospodarstw domowych w rejonach zabudowy wielorodzinnej – rozstawienie niezbędnej liczby pojemników | 2005 | EZG „Działdowszczyzna”, przedsiębiorstwa wywozowe |
|  |  | - Budowa systemu zbiórki odpadów organicznych, trawy i liści z gospodarstw domowych w rejonach zabudowy wielorodzinnej – rozstawienie niezbędnej liczby kontenerów | 2005 | EZG „Działdowszczyzna”, przedsiębiorstwa wywozowe |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Budowa systemu zbiórki odpadów organicznych z pielęgnacji i utrzymania zieleni – wyznaczenie miejsc czasowego ich przetrzymania (LPGO) | 2007 | EZG „Działdowszczyzna”, przedsiębiorstwa utrzymania zieleni |
|  |  | - Rozbudowa systemu zbiórki osadów z oczyszczalni ścieków – objęcie wszystkich działających na terenie gmin członkowskich oczyszczalni ścieków | 2007 | EZG „Działdowszczyzna”, firmy wywozowe, zarządzający oczyszczalniami |
|  | Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych | ##### ZADANIA WŁASNE - Wyznaczenie lokalizacji oraz budowa Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych | 2005 | EZG „Działdowszczyzna” |
|  |  | - Kontynuacja zbiórki baterii i padłych zwierząt na terenie gmin członkowskich Związku | Zadanie ciągłe | EZG „Działdowszczyzna” |
|  |  | ##### ZADANIA KOORDYNOWANE - Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów niebezpiecznych 1) | 2004 | Starostwo Powiatowe, EZG „Działdowszczyzna” |
|  |  | - Wyłonienie firmy odpowiedzialnej za zbiórkę odpadów niebezpiecznych – rozpoczęcie zbiórki odpadów niebezpiecznych | 2005 | Starostwo Powiatowe, EZG „Działdowszczyzna”, firmy wywozowe, instalacje do unieszkodliwiania |
|  |  | - Opracowanie programu usuwania odpadów azbestu | 2006 | Burmistrzowie i wójtowie, Starostwo Powiatowe, EZG „Działdowszczyzna” |
|  | Organizacja systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych z sektora budowlanego i wraków pojazdów | ##### ZADANIA KOORDYNOWANE - Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów wielkogabarytowych z sektora budowlanego i wraków pojazdów 1) | 2004 | EZG „Działdowszczyzna” |
|  |  | - Budowa systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych z sektora budowlanego i wraków pojazdów – wyznaczenie lokalizacji Lokalnego Punktu Gromadzenia Odpadów, podpisanie porozumień z punktami unieszkodliwiania wraków samochodowych | 2006 | EZG „Działdowszczyzna”, przedsiębiorstwa wywozowe, instalacje do unieszkodliwiania |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odzysk odpadów | Właściwe zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów | ##### ZADANIA KOORDYNOWANE - Prowadzenie odzysku i przetwarzania odpadów w dotychczas istniejących instalacjach – konfekcjonowanie i recykling | Zadanie ciągłe | EZG „Działdowszczyzna”, przedsiębiorstwa wywozowe |
|  |  | - Rozbudowa instalacji od odzysku odpadów opakowaniowych – rozbudowa sortowni w Kurkach lub przeniesienie jej do Działdowa | 2006 | EZG „Działdowszczyzna” |
|  |  | - Rozbudowa instalacji od odzysku odpadów organicznych – rozbudowa i modernizacja kompostowni komorowo-pryzmowej w Zakrzewie | 2007 | EZG „Działdowszczyzna” |
|  |  | - Budowa Lokalnych Punktów Gromadzenia Odpadów – przy sortowni w Działdowie i przy składowisku w Ciechanówku | 2007 |  |
| Unieszkodliwienia odpadów | Właściwe unieszkodliwienie odpadów nie nadających się do dalszego zagospodarowania | ##### ZADANIA WŁASNE - Budowa składowiska w Ciechanówku jak elementu składowiska w Zakrzewie oraz rekultywacja istniejącego składowiska w Ciechanówku | 2004 | EZG „Działdowszczyzna” |
|  |  | - Rozbudowa instalacji do unieszkodliwiania odpadów – rozbudowa i modernizacja związkowego składowiska odpadów w Zakrzewie (budowa drugiej kwatery) | 2005 | EZG „Działdowszczyzna” |
|  |  | - Likwidacja dzikich wysypisk | 2007 | Burmistrzowie i wójtowie |
|  |  | - Eksploatacja istniejących składowisk odpadów – na zasadach określonych w decyzjach starosty | 2) | Burmistrzowie i wójtowie, zarządcy składowisk |
|  |  | - Zamknięcie i rekultywacje istniejących składowisk – na zasadach określonych w decyzjach starosty | 2) | Burmistrzowie i wójtowie 2), zarządcy składowisk |
| Edukacja ekologiczna | Prowadzenie edukacji wśród osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację gospodarki odpadami na terenie powiatu | ##### ZADANIA KOORDYNOWANE - Szkolenia, wykłady, wyjazdy „techniczne” itp. | Zadanie ciągłe | DCEE, EZG „Działdowszczyzna” Burmistrzowie i wójtowie, Starostwo Powiatowe, organizacje pozarządowe |
|  | Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców | ##### ZADANIA KOORDYNOWANE ##### Akcja ulotkowa, wykłady, festyny itp. | Zadanie ciągłe | DCEE, EZG „Działdowszczyzna”, Burmistrzowie i wójtowie, Starostwo Powiatowe, organizacje pozarządowe |

1) na podstawie zatwierdzonych planów gospodarki odpadami (wojewódzkiego, powiatowego i gminnych)

2) do czasu określonego w decyzji starosty

| ## Harmonogram zadań długookresowych dla gmin członków EZG „Działdowszczyzna” lata 2007 – 2011 |  |  |  | ## T a b e l a 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Cel strategiczny | ### Przedsięwzięcie | ### Zadania | ### Realizacja | ### Odpowiedzialny |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 |
| Unikanie powstawania odpadów | Promowanie technologii małoodpadowych | ##### ZADANIA KOORDYNOWANE - Współpraca z podmiotami gospodarczymi w dziedzinie stosowania technologii małoodpadowych, „clean production” itp. | Zadanie ciągłe | Starostwo Powiatowe, EZG „Działdowszczyzna” |
|  | Ewidencjonowanie powstawania odpadów | ##### ZADANIA KOORDYNOWANE - Monitorowanie osiąganego poziomu odzysku poszczególnych frakcji odpadów | Zadanie ciągłe | Starostwo powiatowe, Urząd Marszałkowski |
| Selektywna zbiórka | Organizacja systemu zbiórki odpadów zmieszanych | ##### ZADANIA WŁASNE ##### Przejecie przez Związek zbiórki odpadów zmieszanych na terenie gmin członkowskich | 2011 | EZG „Działdowszczyzna” |
|  |  | ##### Przebudowa systemu zbiórki odpadów zmieszanych – wymiana pojemników w zabudowie wielorodzinnej | 2011 | EZG „Działdowszczyzna” |
|  | Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów | ##### ZADANIA WŁASNE - Wprowadzenie rozdzielnego zbierania szkła z podziałem na białe i kolorowe | 2009 | EZG „Działdowszczyzna” |
|  |  | - Wprowadzenie gromadzenia wielowarstwowych odpadów opakowaniowych tzw. tetropaków | 2010 | EZG „Działdowszczyzna” |
|  |  | - Wprowadzenie zbiórki odpadów ulegających biodegradacji na terenie wszystkich gmin członkowzkich Związku | 2009 | EZG „Działdowszczyzna” |
|  |  | - Objęcie selektywną zbiórką odpadów, w ramach stworzonego systemu, podmiotów gospodarczych np. odpady opakowaniowe, odpady organiczne | 2011 | EZG„Działdowszczyzna” |
| Odzysk odpadów | Właściwe zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów | ##### ZADANIA WŁASNE - Rozbudowa w ramach EZG sortownie odpadów opakowaniowych w Kurkach (Działdowie) – zwiększenie ilości i frakcji odzyskiwanych i przetwarzanych odpadów | Zadanie ciągłe | EZG „Działdowszczyzna” |
|  |  | - Przekazywanie zebranych odpadów do dalszego odzysku i przetwarzania do instalacji z którymi zawarto odpowiednie porozumienia | Zadanie ciągłe | EZG „Działdowszczyzna” |
|  |  | - Budowa Lokalnych Punktów Gromadzenia Odpadów – w pozostałych gminach związku (Działdowo – miasto, Iłowo-Osada, Płośnica i Rybno) | 2011 | EZG „Działdowszczyzna” |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unieszkodliwianie odpadów | Właściwe unieszkodliwienie odpadów nie nadających się do dalszego zagospodarowania | ##### ZADANIA KOORDYNOWANE - Przekazywanie (z chwilą zamknięcia dotychczas funkcjonujących składowisk) odpadów na składowiska z którymi zostały podpisane odpowiednie porozumienia | Zadanie ciągłe | Burmistrzowie i wójtowie |
| Edukacja ekologiczna | Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców | ##### ZADANIA KOORDYNOWANE - Rozszerzenie akcji edukacji ekologicznej na podmioty gospodarcze działające na terenie powiatu | Zadanie ciągłe | DCEE, EZG „Działdowszczyzna”, Burmistrzowie i wójtowie, Starostwo Powiatowe, organizacje pozarządowe |

DALEJ