| ## Harmonogram realizacyjny zadań dla Miasta Działdowo na lata 2004 – 2011 ## T a b e l a 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Cel ekologiczny | ### Cel strategiczny | ### Zadania | ### Lata realizacji |  |  |  |  | ### Jednostki ### i podmioty odpowiedzialne za realizację | ### Szacunkowe koszty [PL] | ### Źródła finansowania1) |
|  |  |  | ### 2004 | ### 2005 | ### 2006 | ### 2007 | ### 2008 - 2011 |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| ### OCHRONA I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej regionu | - Wysokie walory krajobrazowe; - Skuteczna ochrona przyrody; - Bogactwo florystyczne i faunistyczne regionu; - Równowaga gatunkowa | #### ZADANIA WŁASNE - Akceptacja nowych obszarów chronionych zgodnie z koncepcją sieci ekologicznej ECONET; | x | x | x | x | x | Gmina | koszty administracyjne | Budżet Gminy |
|  |  | - Lokalizacja obiektów rekreacyjnych i turystycznych podporządkowana wymogom ochrony środowiska przyrodniczego; | x | x | x | x | x | Gmina | koszty administracyjne | Budżet Gminy |
|  |  | - Przeciwdziałanie wypalaniu traw – edukacja i nakładanie kar, | x | x | x | x | x | Gmina, Policja | koszty administracyjne | Budżet Gminy |
|  |  | - Przeprowadzenie waloryzacji przyrodniczej Miasta Działdowo celem wskazania cennych przyrodniczo siedlisk; |  |  |  | x |  | Gmina | 15 000,00 | Budżet Gminy |
|  |  | - Prowadzenie prac pielęgnacyjnych parków, skwerów i pomników przyrody; | x | x | x | x | x | Gmina | Zależne od możliwości budżetowych | Budżet Gminy |
|  |  | - Ustanowienie planowanych form ochrony (użytki ekologiczne, pomniki przyrody) | x | x | x | x | x | Gmina | Zależne od możliwości budżetowych | Budżet Gminy |
|  |  | ##### ZADANIA KOORDYNOWANE - Uwzględnianie w zagospodarowaniu przestrzennym zasad ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej (objecie prawną ochroną projektowanych obszarów przyrodniczych); | x | x | x | x | x | Wojewoda, Wojewódzki Konserwator Przyrody (WKP), Gmina; | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | ##### Wdrażanie na obszarach cennych przyrodniczo proekologicznych form gospodarowania (rolnictwo ekologiczne, agroturystyka); | x | x | x | x | x | Ośrodek Doradztwa Rolniczego (ODR) Właściciele gospodarstw rolnych | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |

| 1 | 2 | ##### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozwój lasów i ich racjonalne wykorzystanie | - Lasy dostosowane do potrzeb i możliwości środowiska | ZADANIA WŁASNE - Prowadzenie działań formalno-prawnych na potrzeby zalesień (weryfikacja klasyfikacji gruntów), wyznaczanie granic rolno-leśnych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta zgodnie z Programem Zwiększenia Lesistości dla rejonu działdowskiego na lata 2001 – 2020; |  |  | x |  |  | Gmina | Zależne od możliwości budżetowych | Budżet Gminy |
|  |  | - Rozwój i utrzymanie ścieżek dydaktycznych wraz z opisem przyrody – utrzymanie infrastruktury służącej celom poznawczo – dydaktycznym i turystycznym; | x | x | x | x | x | Gmina, Nadleśnictwa, | 6.000 (na rok) | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | ##### ZADANIA KOORDYNOWANE - Zalesianie leżących odłogiem oraz słabych bonitacyjnie użytków rolnych zgodnie z Programem Zwiększenia Lesistości dla rejonu działdowskiego na lata 2001 – 2020; | x | x | x | x | x | Nadleśnictwa, Właściciele gruntów | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | - Dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji przyrodniczych i społecznych przez opracowanie programu udostępniania i zagospodarowania lasów do celów rozwoju turystyki i wypoczynku, regeneracji zdrowia, edukacji ekologicznej; | x | x | x | x | x | Nadleśnictwa, | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
| Ochrona gleb | - Jakość gleb powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów | ##### ZADANIA WŁASNE - Prowadzenie właściwej struktury zagospodarowania przestrzennego (nie wyłączanie gruntów rolnych o wyższych klasach bonitacyjnych z produkcji rolnej i nie przeznaczanie ich na inne cele: nierolnicze, nieleśne); | x | x | x | x | x | Gmina | koszty administracyjne | Budżet Gminy |
|  |  | ZADANIA KOORDYNOWANE - Podjęcie działań zmniejszających poziom zakwaszenia gleb; | x | x | x | x | x | ODR, Właściciele gruntów | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | - Kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości; | x | x | x | x | x | ODR, Właściciele gruntów, | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | - Podnoszenie jakości gleb poprzez wykorzystanie kompostu; | x | x | x | x | x | Właściciele gruntów, | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | - Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej (Kodeks Dobrych Praktyk rolniczych); | x | x | x | x | x | ODR | koszty administracyjne | Środki własne jednostek realizujących, |
| Racjonalizacja zużycia materiałów, wody, energii | - Racjonalne zużycie materiałów, wody, energii | ZADANIA WŁASNE - Wdrażanie postanowień Strategii Ekoenergetycznej Powiatu Działdowskiego na lata 2004 – 2015; | x | x | x | x | x | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy |
|  |  | - Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej, w systemach przesyłowych, przede wszystkim poprzez uszczelnienie rurociągów oraz ich właściwą eksploatację; | x | x | x | x | x | Gmina, Właściciele (eksploatatorzy) sieci | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej propagującej optymalizację zużycia wody przez indywidualnych użytkowników (np. gromadzenie wody deszczowej i wykorzystywanie jej na cele agrarne – do podlewania zieleni); | x | x | x | x | x | Gmina | 1 000,00 (na rok) | Budżet Gminy |
|  |  | - Poprawa parametrów energetycznych budynków - termorenowacja (dobór drzwi i okien o niskim współczynniku przenikalności cieplnej, właściwa izolacja termiczna ścian - ocieplenie budynków) – obiekty użyteczności publicznej: | x | x | x | x | x | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy, dotacje i kredyty |
|  |  | - wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 2; | x |  |  |  |  | Gmina | 25 000,00 | Budżet Gminy |
|  |  | - wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 3 | x |  |  |  |  | Gmina | 80 000,00 | Budżet Gminy |
|  |  | ##### ZADANIA KOORDYNOWANE - Ograniczenie zużycia wody z ujęć podziemnych do celów przemysłowych (poza przemysłem spożywczym i niektórymi specjalnymi działami produkcji); | x | x | x | x | x | Przedsiębiorstwa RZGW | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | - Realizacja przez zakłady planów racjonalnego gospodarowania wodą (np. wprowadzenie zamkniętych obiegów wody); | x | x | x | x | x | Przedsiębiorstwa | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | - Wprowadzenie systemu kontroli wodochłonności produkcji w formie obowiązku rejestracji zużycia wody do celów przemysłowych i rolniczych; | x | x | x | x | x | Ministerstwo Środowiska | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | - Stosowanie indywidualnych liczników ciepła (mieszkania prywatne, budynki użyteczności publicznej) | x | x | x | x | x | Właściciele mieszkań, Gmina | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
| Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych | - Wzrost udziału energii z odnawialnych zasobów energetycznych; | ZADANIA WŁASNE - Podjęcie działań promocyjnych i doradztwa związanego z wdrażaniem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (np. stworzenie katalogu ofert dostępnych technologi); | x | x | x | x | x | Gmina | 1 500,00 (na rok) | Budżet Gminy |
|  |  | - Uruchomienie mechanizmu ulg podatkowych (w postaci podatku od gruntów) dla inwestorów zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; | x | x | x | x |  | Gmina | zależnie od możliwości budżetowych | Budżet Gminy |
|  |  | - Zintegrowanie problematyki energii odnawialnej z planami zagospodarowania przestrzennego; | x | x | x | x | x | Gmina | koszty administracyjne | Budżet Gminy |
|  |  | ZADANIA KOORDYNOWANE 1. Budowa instalacji umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; | x | x | x | x | x | Inwestorzy | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jakość wód, poprawa stosunków wodnych i ochrona przed powodzią i suszą | - Dobry stan wód - Sprawny system ochrony przeciwpowodziowej | ZADANIA WŁASNE - Optymalizacja wykorzystania (dociążenie) oczyszczalni ścieków w Działdowie; | x | x |  |  |  | Gmina | - | Budżet Gminy, środki pochodzące z innych źródeł |
|  |  | ##### Prowadzenie ewidencji oczyszczalni przydomowych oraz zbiorników bezodpływowych i zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania; | x | x | x | x | x | Gmina | koszty administracyjne | Budżet Gminy, |
|  |  | - Zabezpieczenie i likwidacja nieeksploatowanych studni oraz likwidacja ujęć wód małych, płytkich oraz niekorzystnie położonych; | x | x |  |  |  | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy, |
|  |  | - Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Leśna, przy ul. Sosnowej i Dębowej, ul. Chlebowskiego; | x |  |  |  |  | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy, |
|  |  | - Wykonanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie w kanalizację sanitarną i deszczową terenu przy ul. Polnej; | x |  |  |  |  | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy, |
|  |  | - Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla obszaru przy ul. Olsztyńskiej; | x |  |  |  |  | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy, |
|  |  | - Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na os. Lidzbarska; |  | x |  |  |  | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy |
|  |  | - Wykonanie dokumentacji technicznej na odprowadzanie wód opadowych z terenu Starego Miasta; |  | x |  |  |  | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy |
|  |  | - Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Grunwaldzka; |  |  | x |  |  | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy |
|  |  | - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta oraz modernizacja kolektorów zmierzająca do wyeliminowania nieszczelności i przenikania wód gruntowych do kanalizacji; |  |  |  |  |  | Gmina | - | - |
|  |  | - wykonanie I etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem na obszarze os. Leśna; - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie przy ul. Polnej, ul. Olsztyńskiej, ul. Granicznej; |  | x |  |  |  | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy |
|  |  | - wykonanie I etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Lidzbarska; - wykonanie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem na obszarze os. Leśna; |  |  | x |  |  | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy |
|  |  | - wykonanie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Lidzbarska; - wykonanie I etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Grunwaldzka; |  |  |  | x |  | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy |
|  |  | - wykonanie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Grunwaldzka; |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  | - Sukcesywna wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej (rur azbestowych); |  |  | x | x | x | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Wykonanie kanalizacji deszczowej na os. Księżodworska III; | x |  |  |  |  | Gmina | 450 000,00 | Budżet Gminy |  |
|  |  | - Doposażenie systemu kanalizacji deszczowej w instalacje do podczyszczania wód opadowych (separatory); |  |  | x | x |  | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy |  |
|  |  | ZADANIA KOORDYNOWANE - Wdrożenie programów ochrony wód powierzchniowych w układzie zlewniowym rzek; | x | x | x | x | x | RZGW | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |  |
|  |  | - Inwentaryzacja, odbudowa oraz prawidłowa eksploatacja systemów melioracji wodnych; | x | x | x | x | x | RZGW, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |  |
| Stan sanitarny powietrza | - Utrzymanie dobrego powietrza w regionie | ZADANIA WŁASNE - Bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych (ulic) o statusie gminnym oraz budowa nowych dróg na terenach powstających osiedli; | x | x | x | x | x | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy |  |
|  |  | - Wykonanie dokumentacji technicznej uzbrojenia ul. Granicznej; | x |  |  |  |  | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy |  |
|  |  | - Objęcie pozwoleniami emisyjnymi (w ramach gospodarczego korzystania ze środowiska dużych zakładów przemysłowych; | x | x | x | x | x | Gmina | koszty administracyjne | Budżet Gminy |  |
|  |  | - Modernizacja kotłowni węglowych w obiektach użyteczności publicznej; | x | x | x |  |  | Gmina | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy |  |
|  |  | ZADANIA KOORDYNOWANE - Zamiana węgla na alternatywne nośniki ciepła (gaz, brykiet drzewny, palety drzewne, biomasa); |  |  |  | x | x | Gmina, Właściciele obiektów | Brak danych kosztowych |  | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | - Kontrola zakładów w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza; | x | x | x | x | x | WIOŚ | Brak danych kosztowych |  | Środki własne jednostek realizujących, |
| Hałas | - Dobry klimat akustyczny | ZADANIA WŁASNE 1. Integrowanie opracowań planistycznych z problemami zagrożenia hałasem – przestrzeganie odległości lokalizacji obiektów mieszkaniowych od pasa drogowego; | x | x | x | x | x | Gmina | koszty administracyjne |  | Budżet Gminy |
|  |  | ZADANIA KOORDYNOWANE - Egzekwowanie w przedsiębiorstwach zmian technologicznych w przypadku przekroczeń emisji hałasu (stosowania obudów dźwiękochłonnych, ekranów oraz tłumików akustycznych); | x | x | x | x | x | Zakłady, WIOŚ | Brak danych kosztowych |  | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | - Systematyczna kontrola zakładów przemysłowych (zwłaszcza zlokalizowanych w pobliżu zabudowy mieszkalnej); | x | x | x | x | x | WIOŚ | Brak danych kosztowych |  | Środki własne jednostek realizujących, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promieniowanie jonizujące i niejonizujace | - Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach | ZADANIA WŁASNE 1. Uwzględnienie w studiach uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego zagadnień pola elektromagnetycznego (pozostawienie w sąsiedztwie linii wysokich napięć wolnych przestrzeni). | x | x | x | x | x | Gmina | koszty administracyjne |  | Budżet Gminy |
|  |  | ZADANIA KOORDYNOWANE 1. Egzekwowanie przez organy administracji pomiarów pól elektromagnetycznych po uruchomieniu urządzeń, do których inwestorzy zobowiązani są na mocy przepisów Prawa Ochrony Środowiska; | x | x | x | x | x | Gmina | koszty administracyjne |  | Budżet Gminy |
|  |  | 2. Przestrzeganie granic stref ochronnych zgodnie z ocenami oddziaływania na środowisko dla urządzeń nadawczych; | x | x | x | x | x | Gmina, WIOŚ | koszty administracyjne |  | Budżet Gminy |
| EDUKACJA EKOLOGICZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wysoka świadomość ekologiczna, Skuteczna edukacja ekologiczna | - Promowanie zachowań związanych z codziennym bytowaniem mieszkańców zgodnych z zasadami ochrony krajobrazu i przyrody; - Rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w ramach funkcjonowania obiektów turystycznych i rekreacyjnych, budownictwa mieszkaniowego i rekreacyjnego oraz prowadzenia działalności rolniczej; - Tworzenie i rozwój przyrodniczych ścieżek dydaktycznych. | ZADANIA WŁASNE - Utworzenie Gminnego Punktu Edukacji Ekologicznej (GPEE) lub jego funkcjonowanie w ramach jednego z Wydziału Promocji Urzędu Miasta; |  |  |  | x |  | Gmina | 20.000,00 (na rok) | Budżet Gminy |  |
|  |  | - Organizacja imprez i festynów ekologicznych (np. .„Sprzątanie świata”); | x | x | x | x | x |  | 6 000,00 (na rok) |  |  |
|  |  | - Wspieranie szkolnych kół zainteresowań o tematyce ekologicznej oraz konkursów o tematyce ekologicznej (np. na najbardziej ekologiczna klasę); | x | x | x | x | x |  | 2 000,00 (na rok) | Budżet Gminy, sponsoring |  |
|  |  | - Podnoszenie świadomości pracowników Urzędu Miasta poprzez udział w szkoleniach i konferencjach tematycznych (zwłaszcza GPEE);; | x | x | x | x | x |  | Brak danych | Budżet Gminy, sponsoring |  |
|  |  | - Organizacja cyklu spotkań z mieszkańcami gminy na temat - - oszczędności energii cieplnej i elektrycznej oraz korzyści wynikających z termorenowacji budynków; - racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi na poziomie gospodarstwa domowego; - nowoczesnych systemów składowania obornika, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę; |  |  |  | x | x |  | 300,00 – 500,00 za spotkanie | Budżet Gminy, sponsoring |  |
|  |  | - Stworzenie strony www i jej regularna aktualizacja; | x | x | x | x | x | Gmina | 1 500,00 (stworzenie) + 200,00 (co kwartał aktualizacja) | Budżet Gminy |  |
|  |  | - Wykorzystanie elementów przyrodniczych i kulturowych do kreowania wizerunku miasta (poprzez ujednolicony wzór wizytówek, papieru listowego z herbem gminy oraz inne materiały reklamowe np. długopisy); |  |  |  |  |  | Gmina | 500,00 (na rok) | Środki własne jednostek realizujących, |  |
|  |  | ZADANIA KOORDYNOWANE - Tworzenie nowych ścieżek dydaktycznych wraz z opisem przyrody; |  |  |  |  |  | Nadleśnictwa, Gmina | 2 000,00 (na ścieżkę) | Środki własne jednostek realizujących, |  |

DALEJ

1) – należy tu także rozumieć środki pomocowe Unii Europejskiej, dotacje oraz kredyty, o które będą występować jednostki realizujące dane zadanie;